**附件1**

**四川省士地整治项目竣工验收**

**技术核查报告**

**(样板格式)**

项目名称： XX 市 XX 县 XX 镇 XX 村、 XX 村土地整理项目

委托单位：

**报告编号：** **X** **土整核〔201X〕x** **号**

技术核查单位： XXX

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目概况** | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | XX市XX县XX镇XX村、XX村土地整理项目 | | | |
| 1 | 标准分幅图号 |  | | | |
| 2 | 核查时间 | XXX年X月XX日 | | | |
| 3 | 批准立项文号 |  | | | |
| 4 | 批准立项面积 | 项目区规模XXX亩，项目整治规模XXX亩 | | | |
| 新增耕地面积XXX亩 | 水田XXX亩 | | |
| 旱地XXX亩 | | |
| 水浇地XXX亩 | | |
| 5 | 立项基础数据 | 上一年度土地利用变更调查数据  2009年台帐 | | | |
| 6 | 申请验收文号 |  | | | |
| 7 | 申请验收整治  规模及新增耕  地面积 | 项目整治规模XXX亩 | | | |
| 新增耕地面积XXX亩 | 水田XXX亩 | | |
| 旱地XXX亩 | | |
| 水浇地XXX亩 | | |
| 8 | 指界人员 | XXX、XXX | 单位 | | XXX |
| 9 | 竣工图件  核实情况 | 1.  2.  3.  4. | | | |
| **二、资金情况** | | | | | |
| 10 | 项目预算 | 项目预算XXX万元，工程施工费XXX万元 | | | |
| 11 | 资金来源 |  | | | |
| 12 | 项目审计  情况 | 送审金额 | | XXX万元(工程施工费) | |
| 审计金额 | | XXX万元，审减金额XXX万元，审 减比例为XXX% | |
| 审计单位名称和文号 | |  | |
| 审计类别 | | 结算审计 | |
| 13 | 新增耕地单位 面积投资 | 计划亩均投资 (工程施工费) | | XXX元/亩 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审计亩均投资  (工程施工费) | XXX元/亩 |
| 14 | 资金目标任务 完成情况 | 资金目标任务完成情况详见附件一 | |
| **三、工程量完成情况** | | | |
| 15 | 工程目标任务 完成情况 | 竣工量基本完成了规划设计目标任务，土地平整工程、 灌溉与排水工程、田间道路工程及其它工程基本符合设计要 求，完成主要工作量如下：  **一、土地平整工程**  **二、灌溉与排水工程**  **三、田间道路工程**  **四、其他工程**  详见附件二 | |
| **四、规划变更情况** | | | |
| 16 | XX自然资源局《XXX》(文号)对XX项目工程规划设计变更进行批复，变 更内容如下：  1.土地平整工程  2.灌溉与排水工程  3.田间道路工程  4.其他工程  变更后资金增加XXX万元。规划变更符合相关程序，审核合法。 详见附件四 | | |
| **五、项目现场复核情况** | | | |
| 17 | 项目复核情况 | 竣工量全部完成了批复的规划设计目标任务，土地平整工 程、灌溉与排水工程及田间道路工程基本符合设计要求，完 成主要工作量如下：  **一、土地平整工程**  **二、灌溉与排水工程**  **三、田间道路工程**  **四、其他工程**  各项工程现场核查详细情况及评价建议见附件三。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **六、复核结论** | | |
| 18 | 新增耕地面积 复核结论 |  |
| 19 | 备注 |  |

附件：1.资金目标任务完成情况表

2.工程目标任务完成情况表

3.工程量及质量现场核查情况表

4.项目规划变更情况表

5.参与核查的市、县级相关部门及参建人员名单

6. 现场照片

项目复核人：

项目审核人：

单位负责人：

年 月 日

(核查单位盖章)

— 15—

附件一

**资金目标任务完成情况表**

单位：万元，元/亩，%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **预算金额** | 中标金额 | 审计  **(结算)金额** | **资金调整比例** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 新增耕地亩均 工程投资 |  |  |  |  |
| 工程施工费 |  |  |  |  |
| 土地平整工程 |  |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |
| 田间道路工程 |  |  |  |  |
| 其他工程 |  |  |  |  |

注：1. (5)=〔(4)- (2)〕÷(2)×100%

2.以上数据由xx 县自然资源局提供，该局对数据真实性负责。

**附件二**

**工程目标任务完成情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | | | 立项情况 | 竣工情况 | 备注 |
| 总投资(万元) | | |  |  |  |
| 项目区规模(亩) | | |  |  |  |
| 项目整治规模(亩) | | |  |  |  |
| 新增耕地面积(亩) | | 水田 |  |  |  |
| 旱地 |  |  |  |
| 水浇地 |  |  |  |
| 土地平整工程 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 田间道路工程 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 其他工程 |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

**附件三**

**工程量及质量现场核查情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部工程** | | 规划设计目标 | 申报竣工情况 | 复核情况 | 问题及建议 |
| 土地平整工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 田间道路工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件四**

**土地整理项目规划变更情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：X市XX县XX镇XX村、XXX村土地整理项目 | | | | | | | | |
| 项目区建设规模：XXX亩，新增耕地面积：XXX亩，预算资金总额：XXX万元 | | | | | | | | |
| 申 请 变 更 情 况 汇 总 | 工程名称 | | 工程预算及申请变更量情况 | | | 资金预算及增减情况(万元) | | |
| 立项工程量 | 变更后工程量 | 变更前后增减量 | 立项预算 | 变更后预算 | 变更前后增减额 |
| 土地平整工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他  工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |

注：以上数据由xx 县自然资源局提供，该局对数据真实性负责。

**附件五**

**参与核查的市、县级相关部门及参建人员名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作单位 | 职务或职称 | 签名 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

日期： 年 月 日

**附件六**

**现场照片**

**附件2**

**\*\*土地整治项目竣工验收意见**

(样板格式)

【验收工作概况：说明参加验收的有关单位、验收时间、验 收依据、验收项目名称等】\*\*年\*\*月\*\*日，\*\*市自然资源局组织 \*\*、\*\*等有关部门专业技术人员组成验收组，按照《四川省土地 整治项目竣工验收管理办法》和《土地整治项目验收规程》等文

件规定和技术规范，对\*\*土地整治项目进行竣工验收。

【项目立项情况】该项目由\*\*批准立项(文号),为\*\*级投 资土地整理项目。项目位于\*\*镇\*\*村、\*\*村，立项批复建设规模 \*\*公顷，预计新增耕地\*\*公顷，预计总投资\*\*万元。【项目开工 及完工情况、申请验收情况等】项目于\*\*年\*\*月开工，\*\*年\*\* 月工程完工，于\*\*年\*\*月通过了\*\*组织的项目初验，于\*\*年\*\*

月上报\*\*申请验收。

【验收内容】验收组对项目区内土地平整工程、灌溉与排水 工程、田间道路工程和其他工程进行了检查验收，其中土地平整 工程踏勘验收了\*\*、\*\*;灌溉与排水工程踏勘验收了\*\*、\*\*;田

间道路工程踏勘验收了\*\*、\*\*;其他工程踏勘验收了\*\*、\*\*。

【对验收内容提出结论性意见】依据技术核查报告、初步验

收意见、审计报告、新增耕地质量等别评价报告等相关竣工资料，

验收组结合现场查验、走访项目区群众、审阅资料、听取汇报、

座谈讨论，形成如下意见：

一 ……

、 。

二 、 ……。

三 、 … … 。

【对项目是否通过验收提出意见】验收组原则同意该项目通 过验收，项目新增耕地面积以\*\*出具的技术核查报告和\*\*出具的 耕地质量等别评价报告为准，为\*\*公顷(平均质量等别\*\*),其 中水田\*\*公顷(\*\*等\*\*公顷、\*\*等\*\*公顷，平均等别\*\*)、旱地\*\* 公顷(\*\*等\*\*公顷、\*\*等\*\*公顷，平均等别\*\*)、水浇地\*\*公顷(\*\*

等\*\*公顷、\*\*等\*\*公顷，平均等别\*\*),新增粮食产能\*\*公斤。

【对项目存在问题提出整改意见】项目需在以下方面整改完 善： 一、……。二、 ……。三、 …… 。整改工作由\*\*县自然资源 局负责，并在验收后\*\*个工作日内将整改报告报送项目验收单

位，由验收组进行复核。

附件：\*\*土地整治项目验收组成员签字表

组 长：

\*\*年\*\*月\*\*日

**附件**

**\*\*土地整治项目验收组成员签字表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **验收组** **职务** | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件3**

**XXX** **市自然资源局**

**关于XXX** **土地整理项目竣工验收的批复**

(样板格式)

XXX 县自然资源局：

你局《关于申请XXX 土地整理项目竣工验收的请示》(文 号)收悉。经我局组织XXX、XXX 等有关部门专家组成的验收 组，严格按照《四川省土地整治项目竣工验收管理办法》和《土 地整治项目验收规程》等规定，对XXX 土地整理项目进行了竣

工验收，现批复如下：

一、原则同意XXX 土地整理项目通过竣工验收。

二、项目实施符合土地整治行业规范和技术标准，项目竣工 报告、图件和各项表格数据一致，报告结构合理，资料翔实，与

实际情况相符。

三、项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规 模XXX 公顷，新增耕地XXX 公顷(平均质量等别XX), 水田规

模XXX 公顷，新增粮食产能XXX 公斤，新增耕地率 XXX%。

项目完成后，环境生态效益、经济效益和社会效益显著提高。

四、 请及时开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更

新，并对工程设施和新增耕地进行移交，落实后续利用和管护责

**任。请及时在自然资源部备案系统进行信息备案，做好竣工验收**

资料及相关资料的立卷存档。

XXX 市自然资源局

XXX 年 XXX 月 XXX 日

**附件4**

**市自然资源局**

**土地整治项目新增耕地验收证书**

**(样板格式)**

(验收文号)

县自然资源局：

经 号文件批准立项，经 号文件批复验 收，你单位在 县(市、区) 组织实 施的土地(开发、整理、复垦、修复)项目，共计新增耕地 公顷(平均质量等别 ),新增水田 公顷，新增

粮食产能 公斤。

经验收合格，特发此证。

经办人：

审核人：

签发人：

发证机关(盖章):

年 月 日

(该证书一式三联，存根、发证、存档各一份)



四川省自然资源厅办公室 2019年6月12日印发



—28—