《四川省巴塘县松甫铅锌矿普查实施方案》

评审意见书

川矿评勘〔2024〕004号

四川省矿产资源储量评审中心

2024年7月5日

| 申请单位 |  | ： | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 |  | ： | 四川省冶金地质勘查院 |  |  |  |  |  |
| 方案主编人员 |  | ： | 张 韬 | 张崇海 | 高建国 |  |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长 | ： | 杨贵兵 |  |  |  |  |  |
|  | 成员 | ： | 胡夕鹏 胡 毅 |  |  |  |  |  |
| 评审方式 |  | : | 会 审 |  |  |  |  |  |
| 评审时间 |  | ： | 2024年5月9日 |  |  |  |  |  |
| 评审会议地点 |  | ： | 四川省成都市 |  |  |  |  |  |
|  |  | ： |  |  |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省巴塘县松甫铅锌矿普查实施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省冶金地质勘查院 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省甘孜藏族自治州 | 申请类型 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 铅锌矿 | 勘查面积 | 71.6213km2 |
| 勘查阶段 | 普查 | 预算经费（万元） | 779.09 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 拐点编号; 2000国家大地坐标系. 东经; 北纬. 1; 99°11′34.010"; 29°23′30.463". 2; 99°16′21.012"; 29°23′30.461". 3; 99°16′21.008"; 29°18′30.459". 4; 99°11′34.006"; 29°18′30.461". |
| 目的任务 | 在勘查区以往地质矿产工作成果的基础上，采用有效的勘查手段，寻找、检查、验证和追索矿化线索，通过稀疏的取样工程控制和分析测试工作，初步查明勘查区成矿地质条件和矿体地质特征，估算推断资源量，作出是否有必要转入详查的评价，并提出可供详查的范围。 |  |  |
| 技术方法 | 通过地质填图、水系沉积物测量、土壤测量等工作，初步查明勘查区成矿地质条件、圈定化探异常；采用浅钻揭露和追索地表已知和新发现的矿化体；在成矿有力部位开展激电剖面和激电测深工作，确定异常体埋深及空间分布形态；以钻探工程对矿体进行揭露、验证物探异常；开展综合研究，对勘查区找矿方向、资源前景做出评价。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 控制点测量6点，1:2000地质剖面测量5.4km，1:10000地质测量71.62km2，1:50000水系沉积物测量71.62km2，1:10000土壤测量5km2，激电中梯剖面测量1.5km、激电测深20点，钻探2270m/23孔（含预留钻探900m/7孔）。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省巴塘县松甫铅锌矿普查报告》。 |  |  |

为办理探矿权延续，甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司委托四川省冶金地质勘查院编制了《四川省巴塘县松甫铅锌矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对该《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、位置交通

勘查区位于巴塘县县城中心175°方向、直距73km的巴塘县中咱镇松甫村至雪波村境内。勘查区位于318国道线上的305工班的西侧，距巴塘县城约85km。从巴塘县沿318国道经康定至成都750km，全程835km，交通条件一般。

二、项目概况

四川省巴塘县松甫铅锌矿探矿权人为甘孜藏族自治州投资发展有限公司（现更名为甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司），勘查许可证号T51120091102035992，勘查主矿种为铅锌矿，探矿权有效期至2019年9月30日。探矿权范围由4个拐点圈定，面积为89.81km2，拐点坐标（1980西安坐标系）见下表。

| 拐点编号 | 东经 | 北纬 | 拐点编号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99°11′30.000″ | 29°23′30.000″ | 3 | 99°17′30.000″ | 29°18′30.000″ |
| 2 | 99°11′30.000″ | 29°18′30.000″ | 4 | 99°17′30.000″ | 29°23′30.000″ |

本次延续缩减证载面积20.25%后，探矿权范围由4个拐点圈定，面积71.6213km2，拐点坐标（2000国家大地坐标系）见下表。

| 拐点编号 | 东经 | 北纬 | 拐点编号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99°11′34.010" | 29°23′30.463" | 3 | 99°16′21.008" | 29°18′30.459" |
| 2 | 99°16′21.012" | 29°23′30.461" | 4 | 99°11′34.006" | 29°18′30.461" |

三、审查意见

1.勘查区以往未进场开展系统勘查工作，未形成系统地质资料。《方案》收集了勘查区内已有区域地质和矿区地质成果，为本次普查设计提供了地质依据。

2.按照“由已知到未知、由稀到密、由浅入深、循序渐进、承前启后、边勘查、边研究、边优化设计”的原则，采用有效的地质物化探综合勘查手段，按2个年度开展普查工作，工作部署合理。

3.通过1:10000地质填图、1:2000地质剖面测量、1:50000水系沉积物测量和1:10000土壤测量，初步查明勘查区成矿地质条件、圈定化探异常；针对地表已知矿体开展激电剖面和激电测深工作，推断异常体在深部的空间位置及延深情况；采用浅钻揭露化探异常、追索地表已知和新发现的矿化体，以钻探工程为主要手段对矿体进行揭露、验证物探异常，根据见矿效果再对矿体进行稀疏控制。《方案》技术路线可行，勘查手段和方法选择合理，基本符合现行技术标准和规范要求。

4.经费预算工作量与设计工作量相符，预算编制及各种费用的取费标准以中国地质调查局《地质调查项目预算标准（2021年）》为基础，基本符合项目所在地市场情况。

5.项目组织管理机构健全，项目成员专业结构较合理，质量保证措施得当，绿色勘查保障措施和安全保障措施到位。

四、存在问题与建议

项目实施过程中应强化资料整理和综合研究，根据异常及其它最新找矿线索，及时调整、优化工程设计，避免按方案机械、盲目施工。

五、结论

《方案》设计依据较充分，勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，主要实物工作量可满足普查工作需要。同意通过审查。

附件：《四川省巴塘县松甫铅锌矿普查实施方案》评审专家组签名表

专家组长：

2024年7月5日