附件

2021年第一批地质灾害治理工程领域信用管理检查及处理情况建议表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位名称 | 社会信用 统一代码 | 项目名称 | 存在的不良行为描述 | 扣减信用分值 | 原信用分值 | 现信用分值 | 信用等级 变化情况 | 调整后的 信用情况 |
|
| 1 | 施工单位 | 河北探宝地质工程有限责任公司（原名：河北地矿建设工程集团邯郸公司） | 91130400105523158B | 泸州市古蔺县大村镇堰塘村八组福华田滑坡治理 | 合同履行一般不良行为（主要管理人员未到岗，安全防范措施简陋） | 3 | 78（未  评级已扣分） | 75 | 信用等级不变 | BB |
| 2 | 浙江省化工基础工程有限公司 | 91330000143856121U | 泸州市古蔺县双沙镇星光村三组观音堂崩塌治理工程 | 合同履行一般不良行为（主要管理人员未到岗） | 3 | 70 | 67 | BB级下调为B级 | B |
| 3 | 福建冶地恒元建设有限公司 | 91350000158145605T | 遂宁市船山区唐家乡长虹村11社崩塌治理工程 | 数据统计一般不良行为（项目管理不善，台账资料数据不完备） | 3 | 72 | 69 | BB级下调为B级 | B |
| 4 | 株洲煤田实业公司 | 91430200184287228M | 宜宾市珙县巡场镇中坝村10社狮子崖崩塌灾后重建地质灾害治理工程 | 1.劳动保障及工人工资严重不良行为（因拖欠农民工工资等问题造成农民工集体到珙县自然资源和规划局讨薪的群体上访事件）;2.数据统计严重不良行为（工程项目管理混乱，民工工资台账数据不清） | 10 | 100 | 90 | 信用等级不变 | A |
| 5 | 湖北广元岩土工程有限公司 | 914200007371198744 | 甘孜州稻城县香格里拉镇培仲村滑坡治理项目 | 产品及工程质量一般不良行为（因自身原因，造成产品及工程项目存在一般质量隐患的） | 3 | 97 | 94 | 信用等级不变 | A |
| 6 | 核工业天水工程勘察院 | 91620500710288491F | 自贡市荣县高山镇萝卜沟村9、12组大坡崩塌治理工程 | 安全生产一般不良行为（施工现场材料堆放散乱；脚手架拆除时，施工现场缺少安全监督人员） | 3 | 97 | 94 | 信用等级不变 | A |
| 7 | 湖南湘核华宇建设工程有限公司 | 91431000717000411Y | 眉山市洪雅县柳江镇叶湾村5组杨嘴岩危岩治理工程 | 合同履行严重不良行为（项目经理、技术负责、专职安全员等主要管理人员均不在岗，主要管理人员未经项目业主书面同意） | 5 | 100 | 95 | 信用等级不变 | A |
| 8 | 四川省地质工程集团有限责任公司 | 9151000020181350XE | 德阳市中江县永太镇瓦店村9社洞儿湾滑坡治理工程 | 安全生产一般不良行为（刚开工的5根抗滑桩未按规范、设计进行跳桩开挖） | 3 | 101 | 98 | AA级下调为A级 | A |
| 9 | 监理单位 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 915101066988579452 | 德阳市中江县永太镇瓦店村9社洞儿湾滑坡治理工程 | 安全生产一般不良行为（对施工单位不按规范、设计要求施工未及时进行制止） | 3 | 60 | 57 | B级下调为C级 | C |
| 备注：尚未在信用平台建立信用档案的单位，其信用等级确定为BBB级，信用分数为80分。 | | | | | | | | | | |