# 四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿

# 普查实施方案评审意见书

2023年11月20日

| 申请单位 |  | ： | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 |  | ： | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |  |  |  |
| 方案主编人员 |  | ： | 杨德武 | 王跃忠 |  |  |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长 | ： | 杨贵兵 |  |  |  |  |  |
|  | 成员 | ： | 张文宽 周福篯 |  |  |  |  |  |
| 评审方式 |  | : | 会议评审 |  |  |  |  |  |
| 评审时间 |  | ： | 2023年9月15日 |  |  |  |  |  |
| 评审会议地点 |  | ： | 成都 |  |  |  |  |  |
|  |  | ： |  |  |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿普查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省金属地质调查研究所 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省凉山州、 甘孜州 | 编制目的 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 金铜矿 | 勘查面积 | 3.73km2 |
| 勘查阶段 | 普查 | 预算经费（万元） | 342.41 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 拐点编号; 2000国家大地坐标系; 拐点编号; 2000国家大地坐标系. 东经; 北纬; 东经; 北纬. 1; 100°55′19″; 29°05′00″; 3; 100°56′23″; 29°03′50″. 2; 100°56′23″; 29°05′00″; 4; 100°55′19″; 29°03′50″. |
| 目的任务 | 初步查明成矿地质条件、矿体分布情况，初步控制主要矿体，初步查明选冶技术性能，开展概略研究，估算推断资源量，圈出具有详查价值的范围，评价资源潜力，对下一步工作提出意见和建议。 |  |  |
| 技术方法 | 采用土壤地球化学测量、激电中梯剖面测量、1:10000地质测量、1:2000地质测量、取样钻、岩心钻开展本次工作。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 1:10000激电中梯剖面测量3.6km；1:10000土壤地球化学测量3.73km2；1:10000地形、地质测量3.73 km2；1:2000地质测量0.50 km2；取样钻600m；岩心钻600m。 |  |  |
| 预期成果 | 提交普查地质报告及附图、附表、附件；估算推断资源量和潜在资源量；论证普查区有无进一步开展工作的价值，圈定下步工作范围，并提出工作建议。 |  |  |

注：此表由申请人填写

为办理探矿权延续，四川省金属地质调查研究所编制了《四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

普查区地跨凉山州木里县和甘孜州雅江县，出普查区往南直距约60km与茶布朗始有公路相通，茶布朗南行约150km至木里县城，区内交通不便。

二、项目概况

四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿探矿权于2009年12月30日由四川省冶金地质勘查局水文工程大队以申请在先方式取得，后经多次延续变更，勘查许可证号为T51120091202037616，有效期限自2016年12月30日至2018年12月30日，勘查区由4个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积为4.69km2。

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 100°55′19″ | 29°05′00″ | 3 | 100°56′23″ | 29°03′50″ |
| 2 | 100°56′23″ | 29°05′00″ | 4 | 100°55′19″ | 29°03′50″ |

本次延续申请探矿权面积为3.73km2（缩小20.5%），由4个拐点圈闭，拐点坐标见下表。

| 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 |  | 拐点 编号 | 2000 国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  | 东经 | 北纬 |
| 1 | 100°55′ 19″ | 29°05′00″ | 3 | 100°56′23″ | 29°03′50″ |
| 2 | 100°56′23″ | 29°05′00″ | 4 | 100°55′ 19″ | 29°03′50″ |

三、审查意见

1.《方案》在充分收集区域及普查区前期地质工作的基础上，对以往地质成果进行了一定的总结和分析研究，编制依据较充分。

2.普查工作采用1:10000地形地质测量、1:2000地质草测、1:10000土壤地球化学测量、1:10000激电中梯剖面测量、取样钻、岩心钻等，技术路线及勘查手段选择符合矿区实际。

3.《方案》分五个年度实施，采用循序渐进的工作程序，通过物探、异常查证、地质测量发现矿化（体）带，通过取样钻及岩心钻探工程验证并控制矿化（体）带。总体工作和年度工作安排部署符合实际，工作量满足勘查要求。

4.经费预算编制依据较充分，经费安排能够满足本次普查工作需要，预算基本合理。

5.普查工作由四川省金属地质调查研究所组织实施，专业技术力量配置、经费使用等组织管理合理，质量保障措施可行，绿色勘查措施得力，安全保障措施较完备，基本能保障本项目的顺利完成。

四、存在问题与建议

勘查区前期地质、物化探工作程度较低，地表未见矿体出露，建议通过加强普查区大比例尺地质、物化探工作，尽快发现金铜矿体，了解金铜矿体分布位置、形态、产状等矿化特征，指导钻探工程布置与施工，有效揭露和控制矿体。

五、结论

《方案》收集利用了区内勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查工作需要。经费预算有据，预算较合理。同意通过审查。

附件：《四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿普查施方案》评审专家组签名表

专家组长：

2023年11月20日

附件：

《四川省木里县、雅江县美沟南金铜矿普查施方案》

评审专家组签名表