附件

# 四川省2023年第三批地质灾害治理工程领域信用检查及处理情况表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 不良行为 | 扣减信用分值 | 原信用分值 | 现信用分值 | 信用等级变化情况 | 调整后的信用等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位 | 永州市水工环地质工程有限公司 | 914311007790196603 | 遂宁市安居区凤凰街道小祠村1社滑坡治理 工程 | 产品及工程质量重大不良行为（DZBL-5）：部分挡土墙泄水孔及反滤层未按设计要求施工 | 5 | 100 | 95 | 信用等级不变 | A |
| 2 |  | 山东省水工环地质工程有限公司 | 91370000163042344X | 北川县桂溪镇宝成村2组原粮地滑坡治理工程 | - 1.安全生产重大不良行为（DZBL-6）：部分抗滑桩未跳桩开挖，存在较大安全隐患； 2.合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续 | 10 | 101 | 91 | AA级下调为A级 | A |
| 3 |  | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | 91420000177566464U | 马尔康市马尔康镇昌姆角卡泥石流治理工程 | 1.合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续； 2.产品及工程质量重大不良行为（DZBL-5）：拦砂坝坝肩填埋石块 | 10 | 100 | 90 | 信用等级不变 | A |
| 4 |  | 鄂尔多斯市地质工程勘察有限责任公司 | 91150602733281305X | 巴州区玉堂办事处登高社区2组登高寨崩塌 治理项目 | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：工程项目实施深度未达到要求 | 5 | 75 | 70 | 信用等级不变 | BB |
| 5 |  | 重庆南江工程勘察设计集团有限公司 | 915001122028064164 | 1.雷波县西宁集镇车站后山滑坡治理工程 | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续 | 5 | 100 | 85 | A级下调为BBB级 | BBB |
|  |  |  |  | 2.雷波县西宁集镇雷马屏农场大医院滑坡治理工程 | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.雷波县马颈子镇甲谷村联拉沟泥石流治理工程 | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，未向业主履行请假手续 | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 91610000737950334F | 康定市雅拉乡二道桥驷马塘滑坡治理工程 | 安全生产重大不良行为（DZBL-6）：部分抗滑桩通槽开挖，存在较大安全隐患 | 5 | 101 | 96 | AA级下调为A级 | A |
| 7 |  | 河北省地球物理勘查有限公司 | 911310007454218977 | 道孚县鲜水镇东门1村东门沟泥石流治理项目 | 安全生产一般不良行为（DZBL-6）：未对施工工地两侧滑坡变形体开展施工监测，未设置安全通道，存在安全隐患 | 3 | 100 | 97 | 信用等级不变 | A |
| 8 |  | 中核大地勘察设计有限公司 | 91110000670551952A | 色达县翁达镇旭儿沟村灯达沟泥石流排危除险 | 1.数据统计一般不良行为（DZBL-8）：不提供施工过程资料； 2.资质管理一般不良行为（DZBL-1）：因自身原因，签订工程项目合同或委托书后，超过20个工作日仍未在信用平台录入信息 | 6 | 97 | 91 | 信用等级不变 | A |
| 9 |  | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 91620100224394758W | “9·5”泸定地震震后地质灾害防治项目（二标段） | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续 | 5 | 102 | 97 | AA级下调为A级 | A |
| 10 |  | 核工业志诚建设工程有限公司 | 91360681160124942X | “9·5”泸定地震震后地质灾害防治项目（三标段） | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：主要管理人员不到岗，且未向业主履行请假手续 | 5 | 100 | 95 | 信用等级不变 | A |
| 11 | 监理单位 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 91510903579618888H | “9·5”泸定地震震后地质灾害防治项目二标段（石棉县王岗坪乡挖角村4组灾后重建集中安置点滑坡治理工程） | 1.数据统计一般不良行为（DZBL-8）：监理资料不完善，缺少监理日志； 2.合同履行重大不良行为（DZBL-4）：监理人员不在现场，且未履行请假手续 | 8 | 97 | 89 | A级下调为BBB级 | BBB |
| 12 |  | 四川科兴工程咨询有限公司 | 915100007672956921 | 北川县桂溪镇宝成村2组原粮地滑坡治理工程 | 安全生产重大不良行为（DZBL-6）：履行监理职责不到位，未及时发现施工中存在的安全隐患并督促施工单位整改 | 5 | 100 | 95 | 信用等级不变 | A |
| 13 |  | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 | 9151010608669986XE | 遂宁市安居区凤凰街道小祠村1社滑坡治理工程 | 产品及工程质量一般不良行为（DZBL-5）：履行监理职责不到位，未及时发现不按图施工行为并督促施工单位整改 | 3 | 92 | 89 | A级下调为BBB | BBB |
| 14 |  | 四川合顺工程咨询有限公司 | 9151060055576168X6 | 巴州区玉堂办事处登高社区2组登高寨崩塌治理项目 | 合同履行重大不良行为（DZBL-4）：履行监理职责不到位，未及时发现不按图施工行为并督促施工单位整改 | 5 | 97 | 92 | 信用等级不变 | A |
| 15 |  | 甘肃华夏地质工程监理有限责任公司 | 91620700571609004J | 康定市雅拉乡二道桥驷马塘滑坡治理工程 | 安全生产重大不良行为（DZBL-6）：履行监理职责不到位，未及时发现施工中的较大安全隐患并督促施工单位整改 | 5 | 80 | 75 | BBB降级为BB | BB |
| 16 |  | 四川腾贤熙建设工程有限公司 | 91510100MABW6U465U | 道孚县鲜水镇东门1村东门沟泥石流治理项目 | 安全生产一般不良行为（DZBL-6）：履行监理职责不到位，未及时发现施工中的安全隐患并督促施工单位整改 | 3 | 80 | 77 | BBB降级为BB | BB |
| 17 |  | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 色达县翁达镇旭儿沟村灯达沟泥石流排危除险 | 资质管理一般不良行（DZBL-1）：因自身原因，签订工程项目合同或委托书后，超过20个工作日仍未在信用平台录入信息 | 3 | 80 | 77 | BBB降级为BB | BB |
| 备注：尚未在信用平台建立信用档案的单位，其信用等级确定为BBB级，信用分数为80分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |