附件

# 四川省雅江县仁尼措锂矿普查等4个项目任务表

| 项目编号 | 项目名称 | 承担 单位 | 主管单位 | 年度项目经费 (万元) |  |  | 工作 周期 | 面积(km2) | 预期成果 | 主要实物工作量 |  | 工作区拐点坐标 | 项目 所在地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |  |  |  | 第一年度 | 第二年度 |  |  |  |
| DZ202315 | 四川省雅江县仁尼措锂矿普查 | 四川省地质调查院（现四川省综合地质调查研究所） | 省地调院 | 92.00 | 227.79 |  | 2023- 2024 | 3.83 | 1.提交锂（Li20）推断资源量3万吨； 2.提交可供进一步详查的工作区块1个。 | GPS控制点（E级网）3个；1:5000地质测量3.86平方千米；1:2000地质剖面测量8千米，1：1000电阻率剖面测量500点；钻探1000米，取样钻200米；各类岩矿分析测试不少于1400单位。 | — | 1.101°15′04.000″，30°15′30.564″； 2.101°15′04.000″，30°16′40.000″； 3.101°16′11.000″，30°16′40.000″； 4.101°16′11.000″，30°15′30.564″。 | 甘孜州 雅江县 |  |
| DZ202316 | 四川省盐源县包谷地铁矿普查 | 四川省冶金地质勘查院 | 省自然资源投资集团 | 112.00 | 268 |  | 2023- 2024 | 35.3 | 1.提交铁矿石推断资源量500万吨， 2.提交可供进一步详查的工作区块1个； 3.发表中文核心期刊论文1篇。 | GPS控制点测量(E级网)10点；1：2000地形测量3.5平方千米，1:10000地质测量43.69平方千米，1：2000地质测量3.5平方千米；1:1000剖面地质测量6.47千米，1:500剖面地质测量5千米；1:2000水文、工程、环境地质测量3.5平方千米，1:10000地面高精度磁法测量4.10平方千米，1:10000测网布设4.10平方千米，槽探2000立方米，钻探1290米，分析测试不少于3375单位。 | — | 1.101°45′16.65″，27°17′53.75″； 2.101°45′20.23″，27°20′18.29″； 3.101°43′37.14″，27°20′19.86″； 4.101°43′27.99″，27°20′10.93″； 5.101°41′40.66″，27°20′00.05″； 6.101°40′03.52″，27°20′02.05″； 7.101°40′00.55″，27°17′59.88″。 | 凉山州 盐源县 |  |
| DZ202318 | 四川省冕宁县马头金矿区普查 | 四川省冶金地质勘查院 | 省自然资源投资集团 | 344.60 | 371.96 | 463.44 | 2023- 2025 | 20.39 | 1.提交金推断资源量6吨； 2.提交可供进一步详查的工作区块1个； 3.发表中文核心期刊论文1篇。 | GPS控制点（E级网）10个；1:2000地形测量4.0平方千米；1:2000专项地质测量4.0平方千米1:2000地质剖面测量6.0千米、1:500地质剖面测量3.0千米；1:10000专项水文、工程、环境地质测量20.0平方千米；钻探2670米；槽探1500立方米；各类分析测试不少于2747单位。 | 1:2000地质剖面测量7.0千米，钻探3200米，槽探1000立方米；各类岩矿分析测试不少于1264单位。 | 1.101°56′34″，28°32′15″； 2.101°58′49″，28°32′15″； 3.101°58′49″，28°29′15″； 4.101°56′34″，28°29′15″。 | 凉山州 冕宁县 |  |
| DZ202319 | 四川省冕宁县新民金矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队（现四川省第二地质大队） | 省地质局 | 153.00 | 169.12 | 213.76 | 2023- 2025 | 25.08 | - 1.提交推断资源量金矿物8吨； - 2.提交可供进一步详查的工作区块1个； - 3.发表中文核心期刊论文1-2篇。 | GPS控制点测量(E级网)6点；1:10000地质测量25.08平方千米；1:2000地质剖面测量4.2千米；1:25000土壤测量25.08平方千米，1:10000土壤测量5平方千米；1:10000物化探测网布设5平方千米；1:25000物化探测网布设25.08平方千米，1:10000遥感解译25.08平方千米，取样钻探600米，各类样品分析测试不少于4082单位。 | 机械岩心钻探2000米；各类样品分析测试不少于730单位。 | 1.101°53′11"，28°13′02"； 2.101°53′43"，28°13′02"； 3.101°53′44"，28°13′45"； 4.101°55′45"，28°13′45"； 5.101°55′15"，28°10′00"； 6.101°53′30"，28°10′00"； 7.101°53′45"，28°11′16"； 8.101°53′00"，28°11′15"。 | 凉山州 冕宁县 |  |