《四川省沐川县周家湾铜矿普查实施方案》

- 评审意见书

- 2024年3月6日

| 申请单位： |  | 沐川铜兴矿业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 四川省第七地质大队 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 文 俊 | 赵凱莉 | 钟强生 | 张航飞 |  |
|  |  | 陈东方 | 杨 力 | 杨 永 | 程 赟 |  |
|  |  | 张 岚 | 杨 敬 | 王元青 |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 胡夕鹏 阚泽忠 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2024年1月19日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

项目概况简表

| 项目名称 | 四川省沐川县周家湾铜矿普查实施方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 沐川铜兴矿业有限公司 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省第七地质大队 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省乐山市 | 申请类型 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 铜矿 | 勘查面积（km2） | 10.9995 |
| 勘查阶段 | 普查 | 预算经费（万元） | 1268.93 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 2000国家大地坐标系; 2000国家大地坐标系. 拐点号; 东经; 北纬; 拐点号; 东经; 北纬. 1; 103°49′49.000″; 28°52′30.000″; 15; 103°53′34.000″; 28°49′30.000″. 2; 103°50′24.112″; 28°52′30.278″; 16; 103°53′34.000″; 28°49′00.000″. 3; 103°50′16.908″; 28°52′17.513″; 17; 103°54′19.000″; 28°49′00.000″. 4; 103°50′07.354″; 28°51′31.264″; 18; 103°54′19.115″; 28°48′45.824″. 5; 103°50′33.037″; 28°51′12.645″; 19; 103°52′49.000″; 28°48′45.000″. 6; 103°50′42.783″; 28°51′29.761″; 20; 103°52′49.000″; 28°49′00.000″. 7; 103°50′49.030″; 28°51′30.027″; 21; 103°52′23.000″; 28°49′00.000″. 8; 103°50′49.000″; 28°51′15.000″; 22; 103°52′23.000″; 28°49′10.000″. 9; 103°51′04.000″; 28°51′15.000″; 23; 103°52′33.000″; 28°49′37.000″. 10; 103°51′04.000″; 28°51′00.000″; 24; 103°51′38.000″; 28°50′03.000″. 11; 103°52′04.000″; 28°51′00.000″; 25; 103°50′17.000″; 28°50′49.000″. 12; 103°52′04.000″; 28°50′45.000″; 26; 103°50′03.000″; 28°51′29.000″. 13; 103°52′49.000″; 28°50′45.000″; 27; 103°49′49.000″; 28°51′53.000″. 14; 103°52′49.000″; 28°49′30.000″; /; /; /. |
| 目的任务 | 在以往勘查成果的基础上，采用地质测量、取样工程和测试、试验研究，初步查明矿体地质特征，初步了解开采技术条件。开展概略研究，估算推断资源量，为详查工作提供地质依据。 |  |  |
| 技术方法 | 通过开展1:5000地质测量、1:2000地质剖面测量等工作，初步查明矿区地质、构造、含矿地层等特征，采用钻探工程控制矿层深部特征，类比研究区内矿石加工选冶技术性能及矿山开采技术条件，开展概略研究，估算铜矿资源量，加强区内成矿规律、成矿模式等综合研究工作，为下一步详查工作提供依据。 |  |  |
| 主要实物 工作量 | D级GPS网控制测量点3个，E级GPS网控制测量点11个，1:5000地形地质测量14km2，1:5000专项水文、工程、环境地质修测15km2，1:5000勘探线剖面测量11.9km，钻探6540m/11孔，采样测试样277件。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省沐川县周家湾铜矿普查》。 |  |  |

因办理四川省沐川县周家湾铜矿探矿权延续，沐川铜兴矿业有限公司委托四川省第七地质大队编制了《四川省沐川县周家湾铜矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省沐川县城195°方位、直距13km的沐川县建和乡、永福镇。北部有乡村公路经建和乡、幸福乡到沐川县城，南部有乡村公路通国道G213至永福镇达沐川县城，交通较方便。

二、项目概况

四川省沐川县周家湾铜矿探矿权于2012年11月13日由沐川铜兴矿业有限公司以申请在先的方式取得。经三次延续，现勘查许可证由原四川省国土资源厅颁发，探矿权人为沐川铜兴矿业有限公司，证号为T51120121102046881，有效期自2018年11月13日至2020年11月13日，探矿权范围由24个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积为13.75km2。

| 2000国家大地坐标系 |  |  | 2000国家大地坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点编号 | 北纬 | 东经 | 拐点编号 | 北纬 | 东经 |
| 1 | 28° 52′ 30″ | 103° 49′ 49″ | 13 | 28° 48′ 30″ | 103° 54′ 19″ |
| 2 | 28° 52′ 30″ | 103° 50′ 49″ | 14 | 28° 48′ 30″ | 103° 53′ 19″ |
| 3 | 28° 51′ 15″ | 103° 50′ 49″ | 15 | 28° 48′ 45″ | 103° 53′ 19″ |
| 4 | 28° 51′ 15″ | 103° 51′ 04″ | 16 | 28° 48′ 45″ | 103° 52′ 49″ |
| 5 | 28° 51′ 00″ | 103° 51′ 04″ | 17 | 28° 49′ 00″ | 103° 52′ 49″ |
| 6 | 28° 51′ 00″ | 103° 52′ 04″ | 18 | 28° 49′ 00″ | 103° 52′ 23″ |
| 7 | 28° 50′ 45″ | 103° 52′ 04″ | 19 | 28° 49′ 10″ | 103° 52′ 23″ |
| 8 | 28° 50′ 45″ | 103° 52′ 49″ | 20 | 28° 49′ 38″ | 103° 52′ 34″ |
| 9 | 28° 49′ 30″ | 103° 52′ 49″ | 21 | 28° 50′ 04″ | 103° 51′ 39″ |
| 10 | 28° 49′ 30″ | 103° 53′ 34″ | 22 | 28° 50′ 49″ | 103° 50′ 17″ |
| 11 | 28° 49′ 00″ | 103° 53′ 34″ | 23 | 28° 51′ 29″ | 103° 50′ 03″ |
| 12 | 28° 49′ 00″ | 103° 54′ 19″ | 24 | 28° 51′ 53″ | 103° 49′ 49″ |

本次探矿权延续，探矿权面积拟缩减为10.9995km2（缩减2.7505km2，占证载面积的20.00%），由27个拐点圈闭，拐点坐标见下表。

| 2000国家大地坐标系 |  |  | 2000国家大地坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | 东经 | 北纬 | 拐点 编号 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 103°49′49.000″ | 28°52′30.000″ | 15 | 103°53′34.000″ | 28°49′30.000″ |
| 2 | 103°50′24.112″ | 28°52′30.278″ | 16 | 103°53′34.000″ | 28°49′00.000″ |
| 3 | 103°50′16.908″ | 28°52′17.513″ | 17 | 103°54′19.000″ | 28°49′00.000″ |
| 4 | 103°50′07.354″ | 28°51′31.264″ | 18 | 103°54′19.115″ | 28°48′45.824″ |
| 5 | 103°50′33.037″ | 28°51′12.645″ | 19 | 103°52′49.000″ | 28°48′45.000″ |
| 6 | 103°50′42.783″ | 28°51′29.761″ | 20 | 103°52′49.000″ | 28°49′00.000″ |
| 7 | 103°50′49.030″ | 28°51′30.027″ | 21 | 103°52′23.000″ | 28°49′00.000″ |
| 8 | 103°50′49.000″ | 28°51′15.000″ | 22 | 103°52′23.000″ | 28°49′10.000″ |
| 9 | 103°51′04.000″ | 28°51′15.000″ | 23 | 103°52′33.000″ | 28°49′37.000″ |
| 10 | 103°51′04.000″ | 28°51′00.000″ | 24 | 103°51′38.000″ | 28°50′03.000″ |
| 11 | 103°52′04.000″ | 28°51′00.000″ | 25 | 103°50′17.000″ | 28°50′49.000″ |
| 12 | 103°52′04.000″ | 28°50′45.000″ | 26 | 103°50′03.000″ | 28°51′29.000″ |
| 13 | 103°52′49.000″ | 28°50′45.000″ | 27 | 103°49′49.000″ | 28°51′53.000″ |
| 14 | 103°52′49.000″ | 28°49′30.000″ | / | / | / |

三、审查意见

1.勘查单位在搜集、分析勘查区及邻区以往勘查成果资料基础上，以铜矿为主攻矿种，编制了本《方案》，编制依据较充分。

2.按“从已知到未知、由浅至深、由稀到密、重点突破”的总体工作部署原则，采用地质测量、钻探控制、水工环地质调查、采样测试、综合研究等多种方法和手段开展普查。探矿工程暂按320m×200m的网度布置。勘查方法和工作手段选择基本符合矿区实际，工程间距确定基本合理，技术质量要求明确，具有一定的可操作性。

3.勘查工作分2个年度安排，勘查工作按循序渐进的原则部署，预计投入主要实物工作量为控制测量D级点3个，E级点1个点，1:5000地形地质测量14km2，1:2000勘查线剖面测量11.9km，1:5000水工环地质测量15km2，钻探6540m/11孔，采样测试样277件，设计的工作量和进度安排较合理。

4.《方案》经费概算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021）编制，概算依据较充分，费用投入较合理。

5.项目施工组织保障健全，人员专业结构较合理，分工明确，质量与安全保障措施得当，绿色勘查措施具体、基本可行。

四、存在的主要问题及建议

1.该区矿层属隐伏矿，埋藏较深，且矿层被水源保护区、高速公路压覆区分割为三个区段。建议严格按由浅入深、由稀到密的原则部署勘查工作，规避勘查投资风险。

2.普查中需合理安排钻探施工顺序，加强“三边”工作，根据地质情况变化及时对方案进行动态调整，优化探矿工程布置

- 3.勘查中应强化共伴生矿产的综合勘查评价。

- 4.建议按绿色勘查要求，加强对生态环境的保护。

5.该探矿权北部与仁沐新高速公路五指山隧道压覆影响区重叠，北部西缘与芹菜坪水源地保护区、北部与石灰窑水源地保护区、中部与桃花溪水源地保护区重叠，且区内有部分基本农田，勘查中需进行论证或避让。

五、结论

《方案》收集利用了区内已有勘查成果，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量基本可满足普查工作需要。经费概算合理有据。同意通过审查。

附件：《四川省沐川县周家湾铜矿普查实施方案》评审专家组签

名表

专家组长：

年   月   日

附件：

《四川省沐川县周家湾铜矿普查实施方案》

评审专家组签名表