
《四川省松潘县筛嘎沟金矿普查实施方案》
评审意见书

2024年3月11日

	申请单位：
	松潘县紫金工贸有限责任公司

	编制单位：
	四川省第十地质大队

	方案主编人员：
	陈时华
	张 鸿
	侯凌志
	

	
	吴元东
	侯峻松
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	评审专家组
	

	
	组长：
	刘图强

	
	成员：
	胡夕鹏  魏继生  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	评审方式：
	会  审

	评审时间：
	2024年1月19日

	评审会议地点：
	四川省成都市


项目概况简表

	项目名称
	四川省松潘县筛嘎沟金矿普查

	申请单位
	松潘县紫金工贸有限责任公司

	勘查单位
	四川省第十地质大队

	项目所在省市
	四川省阿坝州
	申请类型
	探矿权延续

	勘查矿种
	金矿
	勘查面积
	0.7083km2

	勘查阶段
	普查
	预算经费（万元）
	281.47

	勘查范围

拐点坐标
	拐点编号
2000国家大地坐标系
经度
纬度
1
103°29′31.262″
32°50′45.463″
2
103°29′46.262″
32°50′45.463″
3
103°29′46.262″
32°51′17.578″
4
103°29′59.866″
32°51′17.578″
5
103°29′59.866″
32°50′32.463″
6
103°29′46.262″
32°50′32.463″
7
103°29′46.262″
32°50′27.463″
8
103°29′31.262″
32°50′27.463″


	目的任务
	在已发现矿体的基础上，在勘查区内寻找和追索矿化线索，初步查明矿（化）体分布特征、矿石质量，初步了解矿床开采技术条件，作出是否具有进一步工作价值的评价，为下一步工作提供依据。

	技术方法
	在土壤异常套合较好区域和金高值点施工探槽（或代槽浅钻），揭露矿体地表出露情况，控制矿体地表分布特征。布置钻孔对深部矿体进行稀疏控制，根据见矿情况，加密钻探施工。控制矿体深部变化情况。通过采样分析，初步查明矿石物质组成、结构、构造、金的赋存状态及金矿物的嵌布特征，划分矿石类型，初步查明共生、伴生有用组分与有益、有害组分含量及其关系，估算推断资源量。

	主要实物

工作量
	1:1000勘探线剖面测量2.8km2，工程点测量10个，1:1000地质剖面测量0.5km，1:2000地质修测0.4km2，钻探1800m，探槽1500m3，选矿试验样1件。

	预期成果
	提交《四川省松潘县筛嘎沟金矿普查报告》


为办理探矿权延续，松潘县紫金工贸有限责任公司委托四川省第十地质大队编制了《四川省松潘县筛嘎沟金矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省松潘县城区约340°方位、直距30km的松潘县川主寺镇。从勘查区顺筛嘎沟下至沟口，有小道与G213国道相接，向南东约30km至九黄旅游环线公路到川主寺镇，交通较方便。

二、项目概况

四川省松潘县筛嘎沟金矿预查探矿权于1998年12月由四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队以申请在先方式取得。经9次延续（变更），期间探矿权人变更为松潘县紫金工贸有限责任公司。现勘查许可证号为T5100002008024010002084，探矿权范围由8个拐点圈闭，面积0.8956km2，有效期自2019年3月31日至2024年3月31日，拐点坐标见下表（2000国家大地坐标系）。

	拐点序号
	经度
	纬度

	1
	103°29′31.262″
	32°50′45.463″

	2
	103°29′46.262″
	32°50′45.463″

	3
	103°29′46.262″
	32°51′28.463″

	4
	103°30′01.262″
	32°51′29.463″

	5
	103°30′01.262″
	32°50′32.463″

	6
	103°29′46.262″
	32°50′32.463″

	7
	103°29′46.262″
	32°50′27.463″

	8
	103°29′31.262″
	32°50′27.463″


本次探矿权延续，拟申请探矿权面积为0.7033km2，面积缩减0.1873km2，占勘查许可证载明面积的20.91%，范围由8个拐点圈闭，拐点坐标见下表（2000国家大地坐标系）。
	拐点号
	东经
	北纬

	1
	103°29′31.262″
	32°50′45.463″

	2
	103°29′46.262″
	32°50′45.463″

	3
	103°29′46.262″
	32°51′17.078″

	4
	103°29′59.866″
	32°51′17.078″

	5
	103°29′59.327″
	32°50′32.463″

	6
	103°29′46.262″
	32°50′32.463″

	7
	103°29′46.262″
	32°50′27.463″

	8
	103°29′31.262″
	32°50′27.463″


三、审查意见

1.勘查矿种为岩金矿，以往工作大致查明了矿区地层、构造、控矿因素等矿床地质特征，在勘查区内圈定了1条金矿（化）体，大致了解了矿体的形态、产状、规模、厚度、矿石质量及品位。勘查单位于2023年开展了1：2000地形地质测量及1：5000土壤地球化学测量，圈定了Au、As、Sb、Hg元素异常。本次在搜集、分析以往勘查成果基础上，经综合分析，编制了本《方案》，编制依据较充分。

2.根据以往的勘查程度，按“从已知到未知、由浅至深、重点突破、力求高效”原则部署普查工作，采用地质修测、槽探或取样浅钻查证异常，采用钻探、测试分析、综合研究等多种方法手段开展普查工作。勘查方法及工作手段选择基本符合矿区实际，技术质量要求明确具体，具有可操作性。
3.普查按两个年度完成，对年度工作进行了安排，明确根据普查成果另行编制详查实施方案。预计投入主要实物工作量为1:2000地质修测0.4km2，1:1000地质剖面测量0.5km，槽探1500m3，钻探1800m/6孔，各类采样测试91件。设计工作量和进度安排较合理。

4.勘查区与相邻的典型大型金矿床处于相同的控矿构造带，具有较好的成矿地质条件，并已发现了矿（化）体，土壤化探异常显示较好，通过普查可望提供进一步详查的矿产地。

5.《方案》经费概算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010年）编制，概算依据较充分，费用投入较合理。

6.项目的施工组织基本合理，项目组技术人员专业结构较合理，分工明确，质量与安全保障措施得当，绿色勘查内容具体，措施基本可行。

四、存在的主要问题及建议

1.建议在勘查中严格按由浅入深、由稀到密的原则合理安排钻探施工，尤其应加强“三边”工作，根据地质情况的变化及时对方案进行动态调整，优化探矿工程布置。

2.本区探矿权虽为详查阶段，但以往勘查工作程度低，仅发现了矿体，故需先开展普查，根据普查成果及探转采的资源条件，另行编制详查实施方案。

3.勘查中应兼顾对区内小矿体和外围化探异常区的勘查评价，按要求对共伴生矿产进行综合勘查评价。

4.建议按绿色勘查要求，尽量采用取样浅钻代替探槽工程，减少对生态环境的影响。

五、结论

《方案》编制前收集利用了区内基础地质及勘查、化探成果资料，编制依据较充分。普查工作部署、采用的技术方法、勘查手段较为合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查工作需要。
同意通过审查。

附件：《四川省松潘县筛嘎沟金矿普查实施方案》审查专家组签名表
专家组长：         
                          年   月  日

附件

《四川省松潘县筛嘎沟金矿普查实施方案》审查专家组签名表
[image: image1.jpg]w&sxw,ﬁ e i 69 WX 0\ =TFTR T
o
& \K& L Bl Y E EYHEESTLYNENE | W%
. = [z ”
MNLRW?M B L LI A e *H
5 o 5 T FH | mEneM
FU LSRR

(ELWAERN ST HEYFRARN (b )





