- 《四川省木里县灰岩山金矿普查实施方案》

- 评审意见书

- 2024年3月5日

| 申请单位： |  | 四川厚基实业有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  | 四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队 |  |  |  |  |
| 方案主编人员： |  | 任海涛 | 许亚强 | 唐 虎 |  |  |
|  |  | 杨 波 | 宋小琴 |  |  |  |
| 评审专家组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组长： | 刘图强 |  |  |  |  |
|  | 成员： | 胡夕鹏 魏继生 |  |  |  |  |
| 评审方式： |  | 会 审 |  |  |  |  |
| 评审时间： |  | 2024年1月19日 |  |  |  |  |
| 评审会议地点： |  | 四川省成都市 |  |  |  |  |

| 项目概况简表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 四川省木里县灰岩山金矿普查实施方案 |  |  |
| 申请单位 | 四川厚基实业有限公司 |  |  |
| 勘查单位 | 四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队 |  |  |
| 项目所在省市 | 四川省凉山州 | 申请类型 | 探矿权延续 |
| 勘查矿种 | 金矿 | 勘查面积 | 10.30km2 |
| 勘查阶段 | 详查 | 预算经费（万元） | 495.67 |
| 勘查范围 拐点坐标 | 拐点 编号; 2000国家大地坐标系. 东 经; 北 纬. 1; 101°00′34.021″; 28°44′30.366″. 2; 101°01′04.022″; 28°44′30.366″. 3; 101°01′04.023″; 28°46′00.366″. 4; 101°02′01.804″; 28°46′00.403″. 5; 101°02′02.773″; 28°44′15.400″. 6; 101°01′34.022″; 28°44′15.366″. 7; 101°01′34.031″; 28°42′39.666″. 8; 101°00′34.032″; 28°42′39.231″. |
| 目的任务 | 采用地质简测、物探、化探及稀疏的取样工程，寻找、追索矿化线索，发现矿床（体），初步查明矿体特征、矿石质量特征和矿石选冶技术性能；初步了解矿床开采技术条件。开展概略研究，估算推断资源量，提交普查报告，对本区经济开发远景作出评价，为进一步工作提供依据。 |  |  |
| 技术方法 | 本次工作按照“由表及里、由稀到密、由点到面、点面结合”的原则，综合前期工作，通过土壤地球化学测量、地形地质测量、地质剖面测量等工作，初步查明矿区地质、构造、蚀变等特征，通过槽探取样验证化探异常区、矿化点、矿化体，圈出矿体，对主矿体采用钻探进行深部验证。 |  |  |
| 主要实物工作量 | 1:10000地质简测10.3km2，1:1000地质剖面测量3.8km，1:2000地形地质测量0.84km2，1:10000水文地质调查27km2，1:10000土壤地球化学测量10.3km2，1:1000勘查线剖面测量3.8km，槽探1920m3，钻探1535m/12孔，工程点测量30个，各类分析样450件。 |  |  |
| 预期成果 | 提交《四川省木里县灰岩山金矿普查报告》并提出下一步工作建议。 |  |  |

因办理四川省木里县灰岩山金矿探矿权延续，四川厚基实业有限公司委托四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队编制了《四川省木里县灰岩山金矿普查实施方案》（以下简称《方案》），四川省矿产资源储量评审中心组织专家对《方案》进行了审查，编制单位按照专家意见对《方案》进行了修改完善，经专家组复核，形成评审意见如下。

一、地理位置

勘查区位于四川省木里县城342°方位、直距95km的木里县唐央乡。至唐央乡政府有约30km的简易公路，从唐央乡沿在建省道110km公路达木里县城，交通不便。

二、项目概况

四川省木里县灰岩山金矿普查探矿权于2009年12月30日由四川厚基实业有限公司以申请在先方式取得。经三次延续，现勘查许可证号为T51120091202037607，探矿权范围由8个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积为12.99km2，有效期自2016年12月30日至2018年12月30日，探矿权人为四川厚基实业有限公司。

| 1980西安坐标系 |  |  | 1980西安坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点号 | 北纬 | 东经 | 拐点号 | 北纬 | 东经 |
| 1 | 101°00′30″ | 28°44′30″ | 5 | 101°02′15″ | 28°44′15″ |
| 2 | 101°01′00″ | 28°44′30″ | 6 | 101°01′30″ | 28°44′15″ |
| 3 | 101°01′00″ | 28°46′00″ | 7 | 101°01′30″ | 28°42′15″ |
| 4 | 101°02′15″ | 28°46′00″ | 8 | 101°00′30″ | 28°42′15″ |

本次探矿权延续后，探矿权范围由8个拐点圈闭（拐点坐标见下表），面积缩减为10.3km2（面积缩减了2.69km2，占证载面积的20.71%）。

| 2000国家大地坐标系 |  |  | 2000国家大地坐标系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | 东经 | 北纬 | 拐点 编号 | 东经 | 北纬 |
| 1 | 101°00′34.021″ | 28°44′30.366″ | 5 | 101°02′02.773″ | 28°44′15.400″ |
| 2 | 101°01′04.022″ | 28°44′30.366″ | 6 | 101°01′34.022″ | 28°44′15.366″ |
| 3 | 101°01′04.023″ | 28°46′00.366″ | 7 | 101°01′34.031″ | 28°42′39.666″ |
| 4 | 101°02′01.804″ | 28°46′00.403″ | 8 | 101°00′34.032″ | 28°42′39.231″ |

三、审查意见

1.勘查单位在搜集、分析以往勘查成果资料基础上，通过踏勘调查和综合分析，以岩金矿为主要勘查矿种，编制了本《方案》，方案编制依据较充分。

2.按“点面结合、点上突破，由已知到未知、由表及里、由浅至深”的原则，分层次、分阶段部署工作，采用地质测量（简测）、化探、浅部探槽揭露、深部钻探验证等多种方法和手段，勘查方法及工作手段选择基本符合矿区实际。

3.矿区勘查类型暂难确定，①号金矿体和②号金锑矿（化）体采用160m间距布置勘查线，采用探槽和钻探控制矿体，勘查间距确定基本合理，技术质量要求明确，具有可操作性。

4.普查工作按2个年度部署，预计投入主要实物工作量：控制测量（E级）点6个，1:10000地质简测10.30km2，1:2000地形地质测量0.84km2，1:1000地质剖面和勘探线剖面测量3.8km，1:10000水文地质调查27km2，1:10000土壤地球化学测量8.30km2，槽探1920m3，钻探1535m/12孔，采样测试样450件，设计的工作量满足普查需求，工作进度安排较合理。

5.《方案》经费概算依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2021年试用）编制，概算依据较充分，费用投入较合理。

6.项目组织管理机构健全，项目人员专业结构较合理，分工明确，质量与安全保障措施得当，绿色勘查措施具体可行。

四、存在的主要问题及建议

1.建议在勘查中严格按“由浅入深、由稀到密”的原则合理安排探矿工程，加强“三边”工作，根据地质情况变化及时对方案进行动态调整，优化探矿工程布置。

- 2.根据矿体的空间展布情况，确定合理的勘查深度，并加强对共伴生矿产进行综合勘查评价。

- 3.建议按绿色勘查要求，结合地形条件，尽量采用取样浅钻代替探槽工程。

五、结论

《方案》收集利用了区内勘查成果资料，开展了踏勘调查，编制依据较充分。勘查技术方法、勘查手段、工作部署总体合理，技术要求具体可行，主要实物工作量可满足普查工作需要。经费概算合理有据。同意通过审查。

附件：《四川省木里县灰岩山金矿普查实施方案》评审专家组签

名表

专家组长：

2024年3月5日

附件：

《四川省木里县灰岩山金矿普查实施方案》

评审专家组签名表