2023年黄河流域生态环境警示片披露问题

2—1整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 2023年9月现场调查发现，四川公路桥梁建设集团有限公司承建的西成铁路项目，在建设过程中存在未办理采矿手续违规采石问题。 |
| 整改责任单位 | 阿坝州委、州政府 |
| 整改目标 | 核查西成铁路建设过程中存在的违规采石违法行  为，依法依规处置。 |
| 整改措施 | 1.2024年5月底前，全面核查西成铁路在项目建设过程中违规采石行为。（阿坝州自然资源局、阿坝州发展改革委，若尔盖县委、县政府）  2.2024年10月底前，依据核查情况，依法依规处置西成铁路建设过程中违规采石行为。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府）  3.加强生态环境承载力分析，优化砂石资源开采布局，拓宽砂石资源供给渠道，依法依规提升重大建设项目砂石资源保供能力。（阿坝州自然资源局、阿坝州水利局、阿坝州生态环境局，若尔盖县委、县政府）  4.举一反三，建立长效机制，规范西成铁路项目建设沿线取石用料行为，坚决杜绝私挖滥采现象。（阿坝州发展改革委、阿坝州自然资源局，若尔盖、红原、松潘县委和县政府） |
| 整改主要工作  及成效 | 1.阿坝州自然资源局已牵头全面核查西成铁路在项目建设过程中违规采石行为。  2.阿坝州自然资源局已对违规采石的取土场进行关停并对施工单位进行立案调查，依法对发现的违法违规问题进行处罚。  3.若尔盖县已完成若尔盖县巴西建筑用砂岩矿采矿权出让，并将麦溪慕村石灰岩矿纳入出让计划中，提高砂石资源保供能力。  4.阿坝州已完善矿产资源监管相关制度，建立了长效监管机制。 |