四川省矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025年）

（简本）

四川省国土资源厅

二O一七年十二月

目  录

第一章  总则	1

一、规划目的	1

二、适用范围	1

三、规划期和规划基准年	2

第二章  矿山地质环境现状与形势要求	3

一、矿产资源开发现状	3

二、矿山地质环境问题主要表现	3

三、上轮各规划实施成效及存在的主要问题	5

四、面临形势	9

第三章  指导思想、基本原则、规划目标与主要任务	11

一、指导思想	11

二、基本原则	11

三、规划目标	12

四、工作任务	14

第四章  矿山地质环境保护与治理分区	17

一、分区的原则和方法	17

二、矿山环境保护和治理分区	18

第五章  重大工程部署	21

一、矿山地质环境调查工程	21

二、矿山地质环境监测工程	21

三、矿山地质环境治理工程	23

四、矿山地质环境保护工程	24

五、科技创新与技术支撑工程	26

第六章  环境影响评价	27

一、环境影响评价标准	27

二、环境影响分析	29

三、环境影响减缓措施	31

四、实施效益评估	32

第七章  规划实施与管理	33

一、组织管理	33

二、法律法规保障	34

三、依靠科技进步，提高矿山地质环境保护与治理水平	35

四、资金保证	36

五、加强宣传教育，提高矿山地质环境保护意识	36

六、监督检查	37

# 第一章  总则

## 一、规划目的

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、党的十九大、生态文明建设的总体要求，构建资源节约型与环境友好型社会，进一步明确四川省矿山地质环境保护与治理的工作目标和任务，最大限度遏制和减少因矿产资源开发引起的矿山地质环境问题，保护人民群众生命财产安全，促进矿产资源合理开发利用与经济社会、资源环境的协调发展，历史遗留矿山地质环境问题得到逐步治理，保护和改善矿山地质环境，根据国土资源部《矿山地质环境保护规定》（第44号令）、国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发[2016]63号）的有关要求，以及《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年)》、中共四川省委《关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》等有关规定和《四川省2017年矿山地质环境详细调查成果报告》等技术成果，编制《四川省矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025年）》（以下简称《规划》）。

## 二、适用范围

本《规划》是《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）》的专项规划之一，是开展全省矿山地质环境保护与治理的重要依据，是各市（州）制定矿山地质环境保护与治理规划的重要依据。其适用范围为四川省所辖有采矿活动的行政区域。

## 三、规划期和规划基准年

《规划》基准年为2017年，规划期为2018-2025年（其中，近期为2018-2020年，远期为2021-2025年）。

# 第二章  矿山地质环境现状与形势要求

## 一、矿产资源开发现状

四川省是我国内陆矿产资源大省，已发现136种矿产，具有查明资源储量的82种，其中52种矿产的资源储量在全国居前5位。省内勘查开发体系完整，主要矿产品产量和消费量居全国前列，矿业经济已成为区域发展的重要动力。

## 二、矿山地质环境问题主要表现

四川省矿产资源开采历史悠久，遗留的地质环境问题较多。特别是计划经济时期和上世纪八十年代大规模开采，出现了大矿大开、小矿放开、有水快流的局面，在支撑经济发展的同时，也不可避免地造成资源浪费、环境破坏。近年来，国家高度重视生态环境保护，并投入大量资金开展矿山地质环境保护和治理工作，但四川省矿山地质环境问题仍然较重，主要表现在以下几个方面：

一是土地资源压占与毁损。全省矿山开发活动造成土地压占、毁损主要表现为露天采场剥离造成土地毁损，其次为废石堆渣、尾矿等压占毁损土地，此外工业广场和地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害也造成大量的土地压占与毁损。

二是地形地貌景观影响及破坏。我省矿山景观环境问题主要表现为剥土伐树损伤自然风景和采石烧灰破坏地质遗迹。露天开采开挖山体，强烈改变了原有的地形地貌，矿区大量采坑和采矿废石堆使自然景观变得满目疮痍。分布于主干公路两侧、著名风景区周围的采场剥离，植被破坏，岩土裸露与满目青翠、风景优美的自然景观形成强烈的视觉反差，造成的生态破坏和社会影响尤为突出。因采矿形成的弃渣和矿石堆积、边坡开挖和废水（液）排放、矿石外运等活动不仅破坏了原有的地形地貌、毁坏森林植被，也影响了居民集中生活区周边环境，并对区域居民生活环境造成较大影响。

三是含水层结构破坏。井下开采对地下含水层结构造成一定破坏和影响，部分矿山由于长期对地下水进行疏干排水，引发一系列矿山地质环境问题。如在岩溶矿区进行采矿疏干排水，不仅引起岩溶地面塌陷，而且严重地影响地面建筑、道路交通运输安全以及农田耕作与灌溉。矿山抽排水，导致地表水、地下水疏干，周围土壤水长期得不到有效补充恢复，不仅影响了植物生长，而且造成群众生产生活用水困难，甚至引发山地石漠化和土壤沙化，生态环境遭受严重影响。

四是矿山地质灾害。四川省矿山地质灾害类型主要包括：地面塌（沉）陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流。截止到2017年底，全省因采矿活动引发的次生地质灾害412处，其中滑坡130处，崩塌59处，泥石流47处，地面塌陷176处。发生矿山地质灾害71次，造成死亡21人、直接经济损失23651万元。

矿山地质灾害主要发生在地质环境条件较差、矿山分布相对集中、开采强度较大的地区。如川东北的广旺煤矿区和华蓥山煤矿区及川西南的攀枝花煤矿、钒钛磁铁矿区和会理会东铜铅锌有色金属矿区等，尤以滑坡、地面塌陷最为发育。

## 三、上轮各规划实施成效及存在的主要问题

（一)《四川省矿山环境保护与治理规划（2006～2015）》实施成效

一是基本建立了矿山地质环境保护的技术标准体系。2014年，我省在《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范（DZ/T223-2009）》的基础上，结合四川实际编制印发了《四川省矿山地质环境恢复治理工程勘查、可研、设计指南》、《四川省矿山地质环境恢复治理工程验收指南》等技术规程，形成了契合四川省实际的矿山地质环境治理恢复技术标准体系，极大地促进了全省矿山地质环境保护及治理恢复工作规范化实施。

二是有序推进全省矿山地质环境保护职责落实。“十二五”期间，全省初步形成了在建矿山地质环境保护责任体系，严格执行了矿产资源开发的环境准入条件。在矿山建设过程中，初步落实“三同时”制度，严格控制禁止开采区与限制开采区的矿山资源勘查开发活动，有效保障了矿山企业在矿山地质环境保护和治理恢复的责任及措施等方面的落地落实。

三是初步查明全省主要矿山地质环境问题现状。2012年、2013年、2017年，我省先后分别组织开展了矿产资源集中开采区矿山地质环境调查、“三区两线”矿山地质环境遥感调查、“矿山复绿”行动摸底调查和矿山地质环境详细调查，初步查明了我省矿山地质环境问题现状及其成因、危害，较为全面地分析和评价了采矿活动对区域地质环境的影响程度，有针对性地提出了矿山地质环境保护与治理对策与建议，为我省矿产资源的合理开发利用、矿山地质环境保护与治理提供了决策依据。

四是大力实施矿山地质环境治理恢复示范工程，矿山生态环境得到明显改善。“十二五”期间，在中央财政大力支持下，四川投入2.63亿元财政资金有效实施了泸州市叙永县落卜片区硫铁矿、自贡市大安区盐卤矿等8处矿山地质环境恢复治理示范工程项目，并在此基础上安排1.43亿元财政专项资金实施了60处矿山地质环境恢复与治理项目，有力推进了广安市华蓥市资源枯竭型城市矿山地质环境治理。通过上述矿山地质环境治理方面的大力投入，在一定程度上缓解了项目实施区矿山地质环境突出问题，有力改善了群众生产生活环境，矿山生态环境得到明显改善，有力保障和促进了四川矿业开发与生态文明建设的协调发展。

（二)《四川省矿产资源总体规划（2016～2020）》实施成效

一是矿产资源保障基础得到进一步夯实。找矿突破行动加大投入并取得新成效，省内地质矿产调查和科研工作程度明显提高。省内矿产资源勘查向重要矿种、重点成矿区带和重要矿山接替资源倾斜，天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铁、锰、铜、铅锌、银、金、锂、稀土、磷、石墨、水泥用灰岩等重要矿产保有资源储量稳定增长，钾盐等勘查取得重大进展。

二是矿产资源供应保持安全稳定。建设国家级能源资源基地和省级能源资源基地，落实国家级规划矿区，划定省级规划矿区，天然气、铁、锂、稀土、磷、石墨等战略性矿产安全供应能力得到巩固。保护对国民经济具有重要价值的矿区和省级资源保护与储备矿区，强化重要矿产保护与储备。稀土国家控制性开采矿种严格依照国家下达计划指标进行开采。

三是资源环境保护和合理利用水平显著提高。开发利用布局进一步优化，矿山规模化集约化程度有序提升。矿产资源开发的环境影响得到有效控制，开发区域生态环境不退化、环境质量不降低。矿山地质环境得到有效保护和及时治理，历史遗留矿山地质环境治理恢复面积3400hm2。

四是矿业创新发展能力全面提升。矿业资本市场、矿业权交易市场等现代化市场体系更加健全，资源开发科技创新和开放合作取得新突破。依法治矿水平明显提高，矿产资源治理体系和治理能力现代化取得重大进展。

（三)《四川省“矿山复绿”行动实施方案》实施成效

完成我省“三区两线”范围内矿山地质环境现状调查。针对“三区两线”周边范围内的矿山，根据《四川省“矿山复绿”实施方案》，于2013－2015年间对264个矿山实施了复绿工程，完成复绿面积10630.7hm2。全省“三区两线”周边范围内突出的矿山地质环境问题基本得到整治，矿山生态环境得到初步改善，保障和促进了矿业可持续发展。

（四)存在的主要问题

近年来，各级党委、政府高度重视矿山地质环境保护工作，多渠道筹集资金开展矿山地质环境保护与恢复治理，我省矿山地质环境问题总体上呈下降趋势，但受诸多因素影响，我省矿山地质环境保护工作面临以下问题：

一是矿山地质环境保护与治理的相关政策和技术标准不够完善。四川省先后制定、出台了一些矿山地质环境保护政策和法规，但一直没有出台相应配套的实施细则和有针对的技术标准。在矿山地质环境治理保证金制度落实和矿山地质环境治理项目实施过程中，仍然存在执行不到位之处，应进一步加强和完善矿山地质环境治理项目管理制度与治理技术标准研究，在总结经验的基础上，全面提高全省矿山地质环境管理、保护与治理水平，进一步完善相应的体制机制。

二是历史遗留矿山地质环境问题突出、治理任务依然繁重。尽管2002年以后陆续实施了一批矿山地质环境治理项目，历史遗留的部分矿山地质环境问题得到了一定程度的缓解，但由于历史时期矿山地质环境欠账太多，废弃矿山点多面广，地质灾害隐患点多，部分地区治理难度较大，加之经济欠发达，技术经验积累不足，历史遗留矿山地质环境问题仍然突出，要彻底解决老矿区历史遗留的矿山地质环境问题，治理任务依然繁重而艰巨。

三是矿山地质环境动态监测管理体系尚未建立。矿山地质环境动态监测是矿山地质环境实施有效管理的基础，目前，四川尚未开展动态监测体系建设。为提升监管水平，应及时组织开展全省矿山地质环境动态监测工作规划，建立全省矿山地质环境动态监测信息系统和数据库，切实加强全省矿山地质环境现状监控，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、实施矿山地质环境治理提供基础资料和决策支持。

四是制约力度不够，环境忧患意识亟待加强。缺乏对采矿活动中环境破坏的有效监管及制约，加之个别地方政府资源忧患意识及矿山企业环境保护意识和法制观念淡薄，特别是一些中小型矿山“重经济效益，轻环境保护”，进一步加剧了对矿山地质环境的破坏。

## 四、面临形势

“十三五”时期，是四川与全国同步全面建成小康社会的决胜阶段。在2018年－2025年期间，资源环境对四川发展约束趋紧的总体态势不会变，省内矿产资源开发市场空间广阔、发展潜力巨大等长期向好的基本面也不会变，采矿业特别是能源矿产的开发仍将成为我省的重头产业之一，矿业开发带来的地质环境问题在今后相当长一段时间内将依然存在。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更加重视生态环境保护及生态文明建设，并将生态文明建设摆在“五位一体”总体布局的战略高度，明确提出“绿水青山就是金山银山”。四川省委十届八次全会通过了“推进绿色发展建设美丽四川”的决定，要求将维护生态安全作为战略使命，强化生态红线管控，严守生态阵地，严格保护生态资源，着力建设绿水青山。

党的十九大明确提出新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，结合建设美丽中国的四大举措，推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度、改革生态环境监管体制。在新形势下，把矿山地质环境保护和综合治理作为我省推进生态文明建设的重要抓手，采取有力有效措施予以推进，显得尤为重要而紧迫。

# 第三章  指导思想、基本原则、规划目标与主要任务

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十八大、党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中、十九届三中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，贯彻落实省委、省政府关于加快推进生态文明建设的决策部署，加强矿山地质环境调查、监测和治理工作，大力构建政府、企业、社会共同参与的保护和治理新机制，尽快形成新老矿山地质环境问题统筹解决的新局面，全面提高我省矿山地质环境保护和治理水平，为推进绿色发展、建设美丽四川做出新贡献。

## 二、基本原则

预防为主，防治结合。坚持“谁开发、谁保护；谁破坏，谁治理”，完善制度，严格管理，着力做好源头预防、过程控制和事后评估，全面加强矿产资源开发利用全过程的矿山地质环境保护与治理。

突出重点，统筹推进。全面落实全省矿产资源规划的目标和布局要求，以“三区两线”和历史遗留问题为重点，结合脱贫攻坚和“山水林田湖”工程，加强调查与监测，加大治理恢复力度，创新工作机制，全面推进新、老矿山地质环境保护与治理，不欠新账，逐步还清历史旧账。

因地制宜，注重实效。矿山地质环境治理与矿区周边环境相协调，宜耕则耕、宜林则林、宜园则园、宜水则水，提高矿山地质环境治理综合效益。

依靠科技，提升水平。积极开展矿山环境保护与治理基础理论与技术方法研究，推广应用技术先进、经济合理、安全实用的矿山地质环境防治技术，提高矿山地质环境保护和恢复治理能力与水平。

创新理念，落实成果。坚持创新发展理念，破除矿山地质环境恢复和综合治理的投入、政策、科研等机制障碍。以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念统领矿山地质环境恢复和综合治理工作，坚决贯彻节约资源和保护环境的基本国策，努力实现国土资源惠民利民新成效。

## 三、规划目标

（一）总体目标

按照全省矿产资源规划确定的矿山地质环境保护总体目标，健全矿山地质环境管理法律法规制度，使矿山地质环境监督管理水平得到明显提升；全面落实矿山地质环境保护和治理责任，使我省历史遗留问题综合治理取得明显成效；逐步开展全省在建、生产矿山地质环境动态监测，使我省在建、生产矿山地质环境得到有效监控；矿山地质环境保护水平全面提高，矿山地质环境质量整体向好发展。

（二）近期目标（2018-2020年）

1.进一步完善矿山地质环境治理监督机制和统计报表制度，完善相关技术标准。

2.进一步整治重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内（简称“三区两线”）突出的矿山地质环境问题，使矿山生态环境得到初步改善。

3.加快推进闭坑、废弃、政策性关闭等历史遗留矿山的地质环境问题治理和矿区损毁土地复垦，加强矿山废弃地及周边地区的环境整治、生态改良、耕地保护和民生改善。

4.在矿山地质环境问题突出的矿区，建设矿山地质环境监测试点，健全矿山地质环境监测规范，初步建立矿山地质环境动态监测管理体系。

5.逐步开展在建、生产矿山的监督指导工作。

6.建立矿山地质环境管理信息系统。

（三）远期目标（2021-2025年）

1.健全与矿山地质环境管理相适应的政策法规制度，矿山地质环境管理体系基本完善。

2.进一步加强闭坑、废弃、政策性关闭等历史遗留矿山的地质环境问题治理和矿区损毁土地复垦。

3.全面完成全省矿山地质环境动态监测管理体系建设，实现对全省在建、生产矿山地质环境的有效监控和监测数据的快速采集、分析处理与定期发布。

4.完善和更新矿山地质环境管理信息系统。

5.2025年前，完成攀枝花、凉山州等重点地区以县为单元的新一轮矿山地质环境详细调查，查明区域内矿山地质环境问题，为下一轮实施矿山地质环境保护与治理提供依据。

6.开展矿山地质环境保护与治理技术研究，提高矿山地质环境调查、监测、保护和治理的科技水平。

## 四、工作任务

（一）完善矿山地质环境管理政策法规制度

健全与矿山地质环境管理相适应的政策法规制度，完善矿山地质环境监管体系，进一步规范矿业活动，使全省矿山地质环境管理迈向法制化、规范化，使矿业开发和环境保护工作相协调。建立矿山地质环境恢复治理基金制度，进一步完善矿山地质环境治理监督机制和统计报表制度。

（二）进一步夯实矿山地质环境保护与治理工作基础

在2017年全省矿山地质环境调查工作基础上，根据全省矿山地质环境保护与治理工作面临的新形势、新任务、新要求，组织开展攀枝花、凉山州等重点地区以县为单元的新一轮矿山地质环境详细调查，重点查明区域内矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度，深入分析含水层结构破坏、地面塌陷等专项矿山地质环境问题的诱发因素、形成机理以及区域地质环境背景对矿业活动的敏感性和制约作用，完善废弃矿山残留矿产资源及废弃地开发利用相关调查内容，评价矿山地质环境质量，预测其发展演化趋势。提出矿山地质环境保护与治理的具体原则和措施，为安排和实施矿山地质环境治理项目提供可靠依据。

（三）健全完善矿山地质环境监测监督机制

在矿山地质环境问题突出地区探索开展国家级矿山地质环境监测试点建设，总结经验成果，逐步完善矿山地质环境监测规范。初步建立以国家区域监测、矿山自主监测和政府监管相结合的国家、省、市、县四级监测管理体系，并于2025年全面推行四级监测管理体系。重点开展矿产资源集中开采区的大中型矿山地质环境动态监测工作。建立完善全省矿山地质环境动态监测信息系统和数据库，实现对全省矿山地质环境的有效监控和监督管理。实行矿山地质环境监测、预报、预警报告制度，加强对矿山地质环境的有效监控和监测数据的快速采集、分析处理与定期发布，推动全省矿山地质环境保护与治理工作迈向科学化、规范化管理的轨道。

（四）落实矿山企业的保护责任，严格控制新矿山地质环境问题

坚持“源头预防，过程控制，闭坑达标”的原则，提高矿产资源开发环境准入条件，加强矿产资源开发全过程地质环境保护的监督管理。严格落实新建（改、扩建）矿山地质环境治理恢复基金制度，矿山开发必须编制矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案。在自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、矿山公园和重点饮用水水源保护区等重点区内依法严禁矿产资源勘查开发活动；在生态环境脆弱区、地质灾害易发区以及国家重大工程区域等设立矿山地质环境保护重点区域，最大限度减少或避免地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观破坏及土地和植被资源损毁。严格控制新的矿山地质环境问题或加剧原有矿山地质环境影响等现象。

（五）加快历史遗留矿山地质环境问题治理

进一步加快历史遗留矿山地质环境问题解决步伐，重点解决资源型城市、“三区两线”的矿山地质环境问题，优先对造成较严重影响以上的历史遗留矿山地质环境问题进行恢复治理，加大闭坑矿山、政策性关闭矿山和国有老矿山历史遗留地质环境问题的治理力度。

（六）加强技术方法与标准体系研究

积极开展矿山地质环境保护与治理技术研究，提高矿山地质环境调查、监测、预防和治理的科技支撑水平。建立矿山地质环境管理信息系统，实现全省矿山地质环境信息动态更新、实时发布。加强矿山地质环境监测预警和治理技术研究。研究制定矿山地质环境监测、矿山地质环境治理工程取费标准等相关技术标准，完善矿山地质环境恢复治理工程验收标准。

# 第四章  矿山地质环境保护与治理分区

## 一、分区的原则和方法

（一）分区原则

以县级行政区为基本单元，根据矿山分布现状及所处地质环境和地貌特征，结合矿山规模、集中程度、采矿活动对生态环境造成的破坏和影响程度、地质灾害特征、矿山环境发展变化趋势分析等因素，特别重视矿山环境问题对人居环境、工农业生产、区域经济社会发展造成的影响，按照区内相似、区间相异的原则，依据相关规划要求划分不同性质的矿山生态环境保护与治理规划区。

（二）分区方法

根据上述分区原则将全省规划区划分为保护区、预防区、重点治理区和一般治理区四类大区。

1、保护区

主要包括世界级（国家级）地质公园、国家森林公园、旅游风景名胜区、城市饮用水源地、基本农田保护区、禁采区、军事禁区、重要交通干道直观可视范围内以及其他不允许开采的区域等。

2、预防区

主要是指进行矿产资源开发过程中容易引起一系列矿山环境问题，造成较大生态破坏，严重危害到人居环境、生态系统、工农业生产和经济发展的区域。

3、重点治理区

主要是指历史时期矿产资源开发对环境造成极大破坏，矿山环境问题对生态环境、工农业生产和经济发展造成较大影响的区域。重点考虑如下几方面：（1）新中国成立前和计划经济时期建设的国有大中型老矿山、闭坑矿山和无法找到责任人的矿山，矿山环境问题严重。（2）矿产资源开发造成的环境问题随时对当地人民生命财产构成严重威胁的矿山。（3）矿山环境恢复治理后社会、环境、经济效益明显。

4、一般治理区

主要是指矿产资源开发对环境造成较大破坏，但破坏程度不如重点治理区强烈；矿山环境问题对生态环境、工农业生产和经济发展造成一定影响，但影响程度不及重点治理区的区域，这些区域可作为矿山环境远期治理区。

## 二、矿山环境保护和治理分区

根据前述矿山环境保护与治理分区原则及方法，即矿山环境的破坏程度和恢复治理的重要性，结合四川省矿山地质环境现状和国家级、省级自然保护区、旅游风景名胜区、地质公园、城市饮用水源地、重要交通干线等保护对象，以及四川省矿产资源总体规划（2016－2020年），将全省划分为241个保护区、11个预防区、5个矿山地质环境重点治理区和3个矿山地质环境一般治理区（见专栏1）。

专栏1 矿山地质环境保护与治理分区

一、矿山地质环境保护区 共241个，主要分布四川盆地北部、川西高山高原区、西南山区。包括：国家级和省级自然保护区共94处，国家级和省级风景名胜区89处，国家级森林公园38处，国家级地质公园16处和禁止开采区4处。 二、矿山地质环境预防区 省“十三五”矿产总体规划确定的11处限采区。 1.华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭。2.芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭。3.虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿。4.巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银铅锌多金属矿。5.岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。6.松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿。7.大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿。8.成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿。9.威西限制开采区，主要矿产为岩盐。10.石棉县限制开采区，主要矿产为石棉。11.康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 三、矿山地质环境重点治理区 1、川东北煤炭矿区重点治理区，包含2个治理亚区：广旺煤矿重点治理亚区、华蓥山煤矿、石灰矿重点治理亚区，面积18811.83km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、地面塌陷和滑坡治理与矿山复绿。 2、川西煤炭、非金属、贵金属矿区重点治理区，包含3个治理亚区：龙门山中段煤、磷、石灰石矿重点治理亚区、宝兴锅巴岩大理石矿重点治理亚区、康定－丹巴金矿重点治理亚区，面积5174.1 km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、地面塌陷、滑坡、泥石流治理与矿山复绿等。 3、川西南煤炭、金属矿区重点治理区，包含8个治理亚区：荥经煤矿、花岗石矿重点治理亚区、石棉－汉源石棉矿、煤矿重点治理亚区、甘洛铅锌矿重点治理亚区、牦牛坪稀土矿重点治理亚区、马边－雷波磷矿、铅锌矿重点治理亚区、西昌太和铁矿重点治理亚区、攀枝花钒钛磁铁矿、煤矿重点治理亚区、会东－会理铅锌矿、铜矿重点治理亚区，面积10932.5km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、滑坡、泥石流、地面塌陷治理等。 4、川南煤矿、硫铁矿区重点治理区，包含2个治理亚区：珙县－筠连煤矿重点治理亚区、古叙煤、硫铁矿重点治理亚区，面积5159.6 km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、滑坡、泥石流、地面塌陷治理与专项污染调查与整治等。 5、川中非金属、建材矿区重点治理区，包含3个治理亚区：新津－洪雅芒硝矿重点治理亚区、自贡-威远－犍为盐卤矿、石灰石、煤矿重点治理亚区、隆昌－泸县石灰石、煤矿重点治理亚区，面积5009.9km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层和地面塌陷治理。 四、矿山地质环境一般治理区 1、川西煤炭、非金属、贵金属矿区一般治理区，以井工开采煤矿、磷矿和露采石灰石为主，面积7743.81km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、泥石流治理。 2、川西南煤炭、金属矿区一般治理区，以露采铁矿、石灰石、花岗石和井工开采煤矿为主，面积54380.88km2。保护与治理主要任务为开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层、矿山地质灾害治理。 3、川中建材、非金属矿区一般治理区，以露采页岩、粘土、砂土和井工开采煤矿、芒硝、盐卤矿为主，面积107715.59km2。开展土地恢复、地貌景观恢复，实施含水层治理。

# 第五章  重大工程部署

## 一、矿山地质环境调查工程

为适应下一轮《矿山地质环境保护与治理规划》工作需要，2024年－2025年，在攀枝花市、凉山州等矿业开发重点地区开展以县为单元的新一轮1:5万矿山地质环境详细调查，调查县84个，调查矿山6234个，调查面积23437km2。

主要任务是进一步查明矿山地质环境问题的类型、分布、规模和危害程度，深入分析矿山地质环境问题的诱发因素、形成机理，评价矿山地质环境质量，预测其发展趋势，提出矿山地质环境保护与治理的具体措施，建立矿山地质环境档案。调查废弃、闭坑、政策性关闭等历史遗留矿山残留矿产资源利用及废弃地开发情况。重点矿山逐一编制调查评估成果和图件，为编制矿山环境恢复治理实施方案提供基础数据，为安排和实施下一轮矿山地质环境治理工作提供可靠依据。

## 二、矿山地质环境监测工程

（一）监测对象及范围

主要为全省所有在建、生产矿山的矿山开采活动区及其影响区，重点监控矿山地质环境集中分布、且危害严重、动态明显的区域，为矿山地质环境问题预防、治理和矿山地质环境监督管理提供依据。

（二）监测内容

根据不同开采方式，结合主要矿山地质环境问题，露天开采矿山主要监测地形地貌景观破坏、土地压占与毁损、边坡稳定性和矿山地质灾害；井工开采矿山主要监测土地压占与毁损、地下水环境破坏、采空（岩溶）塌陷和矿山地质灾害；混合开采矿山主要监测地形地貌景观破坏、土地压占与毁损、边坡稳定性和矿山地质灾害、采空（岩溶）塌陷和地下水破坏。

监测指标主要包括：地表形变、地下形变、地下水位、地下水量、剥离岩土面积和体积、压占与毁损的土地类型和面积、植被毁损的类型和面积、降水量、治理投入情况、治理恢复基金制度执行情况、治理恢复方案执行情况和完成治理情况等。

（三）监测方法及实施主体

依托卫星遥感技术开展区域监测，矿山企业自主采用GPS定位、水准测量、手动或自动测距和测缝、钻孔测斜、摄影、录像等方法实施定期、或动态、或应急的矿山地质环境监测。省、市、县各级国土资源主管部门负责监管与督导。

（四）总体工作部署

2018-2020年，根据“国家级地质环境监测与预报”财政专项总体设计安排，选取攀枝花兰尖-朱家包铁矿山作为典型矿山，开展国家级矿山地质环境监测试点项目。编写矿山地质环境监测实施方案，协助布设矿山地质环境监测网及监测数据采集分析。依据监测成果，编写《四川省地质环境监测综合成果报告》，总结矿山地质环境监测经验，完善矿山地质环境监测规范,初步建立矿山地质环境动态监测管理体系

2021-2025年，在总结国家级监测试点经验的基础上，建设省级矿山地质环境监测试点，选取矿产资源集中开采区内矿山地质环境问题突出的大中型矿山作为省级监测试点，开展矿山地质环境动态监测。结合省级矿山地质环境监测试点成果，依托卫星遥感技术逐步开展全省在建、生产矿山地质环境动态监测，形成以国家区域监测、矿山企业自主监测，县级以上国土资源主管部门指导、监督相结合的国家、省、市、县四级监测监督体系。建立全省矿山地质环境动态监测信息系统和数据库，实现对全省矿山地质环境的有效监控和监督管理。实行矿山地质环境监测、预报、预警报告制度，加强对矿山地质环境的有效监控和监测数据的快速采集、分析处理与定期发布。

## 三、矿山地质环境治理工程

重点针对闭坑、废弃、政策性关闭等历史遗留矿山开展地质环境恢复治理和矿区损毁土地复垦工作。按轻重缓急、分步实施的原则，优先安排对人民群众生命财产、社会安定、工农业生产构成严重威胁的矿山和治理成效显著的国有大中型矿山。

2025年前， 安排重点治理项目92个，对1160个影响程度较严重以上的历史遗留矿山进行恢复治理，恢复治理面积约4500 hm2（专栏2）。

（一）近期（2018-2020年）

2018年-2020年，安排重点治理工程45个，对391个影响较严重以上历史遗留矿山治理进行恢复治理，恢复治理面积约1500hm2。

（二）远期（2021-2025年）

2021年-2025年，安排重点治理工程47个，对769个影响较严重以上历史遗留矿山进行恢复治理，恢复治理面积约3000hm2。

## 四、矿山地质环境保护工程

（一）矿山地质环境调查

严格执行矿产资源规划，落实规划分区管理制度。在自然保护区，未经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符合的矿业权。各类保护区和禁采区内已设置的矿业权要按照有关规定，制定限期退出计划，逐步予以关停，并对矿山开采地进行植被恢复（专栏3）。

专栏3 四川省矿产资源开发区划

一、限制开采区 1.华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭。2.芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭。3.虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿。4.巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银铅锌多金属矿。5.岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。6.松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿。7.大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿。8.成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿。9.威西限制开采区，主要矿产为岩盐。10.石棉县限制开采区，主要矿产为石棉。11.康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 二、禁止开采区 1.红原若尔盖禁止开采区，主要矿产为泥炭。2.甘孜来马禁止开采区，主要矿产为砂金矿。3.白玉纳塔禁止开采区，主要矿产为砂金矿。4.康定煤炭沟禁止开采区，主要矿产为泥炭。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护区，重要引用水源保护区等列入具有生态环境保护功能的禁止开采区。

（二）强化源头管理

全面实行矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与治理和土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度。到2025年，全省在建、生产矿山的矿山地质环境保护与治理和土地复垦方案编制率达到100%。

（三）加强开发和保护过程监管

将矿山地质环境恢复和综合治理的责任与工作落实情况作为矿山企业信息社会公示的重要内容和抽检的重要方面，强化对采矿权人主体责任的社会监督和执法监管。

各级地方国土资源主管部门要加大监督执法力度，提高监督执法频率，督促矿山企业严格按照恢复治理方案边开采边治理。

对拒不履行恢复治理义务的在建矿山、生产矿山，将该矿山企业纳入政府管理相关信息向社会公开，列入矿业权人异常名录或严重违法名单。情节严重的，依法依规严肃处理。

（四）加强资源综合利用

加强尾矿和废石综合利用，以尾矿和废石提取有价组分、生产高附加值建筑材料、充填、无害化农用和生态应用为重点，加快先进适用技术装备推广应用，组织实施尾矿和废石综合利用示范工程，不断提高尾矿和废石综合利用比例，扩大综合利用产业规模，减少对生态环境的影响。

## 五、科技创新与技术支撑工程

着力提升矿山地质环境保护与治理科学技术水平和支撑保障能力，建立矿山地质环境管理信息系统，积极开展矿山地质环境调查、监测、预防、恢复治理技术研究，采矿活动引发地面塌陷等地质灾害的规律研究。制定矿山地质环境监测技术规范，矿山地质环境治理技术规范，矿山地质环境治理工程取费标准等，为提升全省矿山地质环境保护与治理科学技术水平提供科学依据。

# 第六章  环境影响评价

矿产资源开发引起的土地资源压占与毁损、地形地貌景观影响及破坏、含水层结构破坏以及矿山地质灾害不仅造成人员伤亡及财产损失，而且对自然生态环境也造成了一定程度的影响和破坏。编制《矿山地质环境保护与治理规划》，确保矿山地质环境调查、监测、治理及保护工作顺利实施，为最大限度地减少人员伤亡,减低经济损失，改善和保护矿山生态环境提供经济技术保障和人员支持，将产生巨大的社会效益和生态环境效益。

## 一、环境影响评价标准

（一）大气环境质量及污染物排放标准

大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表7-1  环境空气质量标准（GB3095-1996）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（μg/m³） |
| --- | --- | --- |
| TSP | 日平均 | 300 |
| SO2 | 日平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NO2 | 日平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

（二）地表水环境质量及污染物排放标准

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

表7-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002）

| 项 目 | Ⅲ类 | 项 目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 氨氮 | ≤1.0 |
| CODCr | ≤20 | 石油类 | ≤0.05 |
| BOD5 | ≤4 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 硫化物 | ≤0.2 |  |  |

注：上述标准中，pH无量纲，其余因子单位为mg/L。

工业场地生产生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

表7-3  污水综合排放标准（GB18918-2002）

| 项目 | pH | SS | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 70 | 100 | 20 | 15 | 5 |

注：上述标准中，pH无量纲，其余因子单位为mg/L。

（三）声环境质量及厂界标准

（1）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见下表：

表7-4  声环境质量标准（GB3096-2008）

| 标准类别 | 等效声级LAeq(dB) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

（2）噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准内容见下表：

表7-5工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)

| 标准类别 | 等效声级 LAeq(dB) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（四）评价中采用的其他标准

地质灾害以不产生新的地质灾害为标准，评价标准以该区域水土流失多年平均侵蚀模数为评价标准。

水土流失以不增大区域土壤侵蚀类型为标准，土壤侵蚀类型划分标准见下表：

表7-6  土壤侵蚀类型划分标准

| 类型 | 级别 | 侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 微度侵蚀(无明显侵蚀) | <1000 |
| Ⅱ | 轻度侵蚀 | 1000~2500 |
| Ⅲ | 中度侵蚀 | 2500~5000 |
| Ⅳ | 强度侵蚀 | 5000~8000 |
| Ⅴ | 极强度侵蚀 | 8000~15000 |

## 二、环境影响分析

通过开展矿山地质环境调查、监测、治理与保护工作，减轻或消除矿山地质环境破坏对人民群众生命财产安全的威胁，具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。规划的实施对环境的不利影响主要表现在实施期，运行期的有利影响则是显著的和长远的。

（一）大气环境影响分析

施工期主要的大气污染源包括：装卸扬尘、运输道路扬尘等。施工作业现场距周围居民点较近时，作业车辆排放的尾气和道路扬尘，使局部大气质量有所下降。工程开挖碎石土和砂石料冲洗废水的排放，将增加水体泥沙的含量，在枯水季节水体的泥沙含量有所增加。工程施工所产生的含油污废水可能对局部地表水及地下水产生暂时性污染。

在运输过程中要求汽车运输为封闭式（篷布遮盖），可防止运输过程中产生扬尘和撤落；沿线经过学校、乡镇居民集中区等环境敏感点时，运输车需低速行驶且禁止鸣笛，以减轻对环境的影响。采取以上措施后，汽车运输和在装车站装卸过程产生的扬尘对环境空气的影响较小。

（二）声环境影响分析

参照我国《工业企业器材卫生标准》，在现场施工期间，机械噪声对作业人员有一定程度的不利影响。有些机械（如搅拌机）噪声超过劳动卫生标准，需实施相应的劳动卫生防护措施。矿山地质环境治理工程施工噪声环境影响问题不突出，可以通过合理安排作业时间，采取适当的消音措施和先进的爆破技术，尽可能减轻施工噪声对社会环境和人群健康的影响。随着各项工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在。施工噪声对环境的不利影响是可逆的短期行为。

（三）固体废物对环境的影响分析

治理工程施工弃渣、弃土，属第Ⅰ类一般工业固体废物，如随意堆放可能破坏生态环境和自然景观、占用林地耕地、加大水土流失、形成新的地质灾害、造成环境风险。施工期产生的固体废物，如废弃材料、纸张、塑料薄膜及时送垃圾场和废品站处理；其他建渣送指定的地方堆放。

施工人员的生活垃圾若不妥善处理，一方面垃圾中的白色污染等将破坏周围自然景观，另一方面，将导致苍蝇、蚊虫孳生及鼠类增加，影响人群健康。本项目施工人员及工地管理人员产生的生活垃圾，全部纳入城市垃圾清运系统。施工弃渣和其他固体废弃物经妥善处置后对周围环境影响较小。

（四）对地形地貌的影响

治理与保护工作实施期间，土地平整、矿山地质灾害治理工程措施等施工活动可能会在短时期内损坏治理区原来的植被，改变局部地形地貌，尤其是在“三区两线”范围内，可能对地形地貌景观造成一定的不利影响。但通过加强施工中的防护措施，可以有效的避免和降低施工影响。治理与保护工程竣工后有利于保护地形地貌景观资源，避免矿山开采对自然景观的进一步破坏。

## 三、环境影响减缓措施

针对矿山地质环境保护与治理规划实施可能产生的不利影响，提出如下对策措施。

1.坚持因地制宜，科学治理

矿山地质环境治理与保护工作应结合实际因地制宜制订生态环境保护管理措施，通过改善生态环境条件，减少矿山地质环境破坏或减轻矿山开采过程中对环境造成的影响，恢复或重建当地生态平衡，逐步达到将矿山地质环境变生态景观的目的。充分考虑当地的气候气象特点，选择适宜的季节进行矿山地质环境治理工程施工，尽可能减轻施工造成的短暂性水土流失。工程布置尽可能考虑地质环境条件，避免或减少对地质环境的不利影响。坚持综合防治，科学比选，实现矿山地质环境治理和生态环境保护的双重效益。

2.环境保护与土地复垦相结合

矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与治理和土地复垦相结合，切实做到既保护矿山地质环境，减少土地损毁、改善规划区的土地利用结构，也提高当地生态环境条件。施工过程中，渣场、料场种草、种树可以进行水土流失防治，治理工程施工结束后，及时对作业面进行平整，种植保水保土性能好的植被，并加强管护，对破坏的植被加以恢复。其它环境保护对策措施，生产废水如砂石料加工系统废水、工程钻探废水等应循环利用或重复利用，施工区的生活污水因多工点排放，集中处理难度较大，可考虑采用蒸发池收集或撒泼降尘。大气环境保护措施方面，在干旱少雨季节施工中，车辆运输产生的扬尘比较严重。应按照国家环境保护规定对施工区、生活区大气质量，施工队伍及周边村庄人群健康制定具体保护措施。如必要的路段硬化；清除车轮泥土、避开环境空气敏感点、装卸渣土严禁凌空抛撒、设置专人清扫路面，定期对路面洒水、绕避村庄学校以减少噪声。

## 四、实施效益评估

1．社会效益评价

规划实施后，不仅首次基本查清了17个市（州）、84个县（市、区）、6234个矿山的地质环境状况，建立了矿山地质环境数据库，为进一步规范治理和监管提供了决策依据。同时，还为推动全省矿山地质环境调查、监测、治理与保护工作向法制化、规范化、制度化的目标迈进创造了条件，有效改善了民生，助推矿区脱贫攻坚。

2.经济效益评价

规划期通过实施矿山地质环境保护与治理工程，可有效提高矿区土地综合利用率，进一步减少矿山开采造成的经济损失，为改善矿区生态环境、保障跨越式发展目标的顺利实现提供了地质环境安全保障。

3.生态环境效益评价

通过实施矿山地质环境保护与治理工程，可以有效保护地形地貌景观，减轻含水层破坏对生态环境造成的不良影响，有效治理采空区塌陷等问题，保护森林植被和自然景观，改善人居环境，为建设资源节约型、环境友好型的和谐美丽四川作出积极贡献。

总之，矿山地质环境治理与保护规划对环境的有利影响是长期的、全面的、显著的；通过采取相应的生态环境保护措施，对环境的不利影响是短暂的、局部的和微弱的；严格控制矿山地质环境影响严重区内不合理人类经济工程活动，在一定程度上减少了经济运行风险，对经济社会可持续发展有利。

# 第七章  规划实施与管理

## 一、组织管理

（一）加强领导

矿山地质环境保护与治理规划是省矿产资源规划的重要组成部分，省国土资源厅在国土资源部和省人民政府的领导下，具体负责规划的组织实施工作。市（州）、县（市、区）人民政府要成立矿山地质环境保护与治理工作领导小组，明确责任主体，落实监督责任人。各部门要加强组织协调，制定矿山地质环境管理实施细则。领导小组下设办公室，办公室设在国土资源局，具体负责本行政区内的矿山地质环境保护与治理工作。

（二）加强矿产资源勘查和开发管理

从资源开发的源头上把好矿山地质环境保护关。加强矿产资源勘查、采矿许可证审批前的会审工作，严格施行矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与治理和土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度，严格新建矿山的生态环境准入条件，实施矿山地质环境一票否决制。

（三）建立国土资源管理部门之间的内部监督机制

严格遵照国家和部省相关政策和法律法规，推进依法行政。按照国土资源部《关于进一步加强国土资源执法监察工作的通知》，建立完善国土资源主管部门内部协调配合并监督制约的防范违法机制，各业务环节依法行政，严格把关，健全内部会审制度，确保政令畅通。

## 二、法律法规保障

（一）建立完善矿山地质环境保护法规制度和相关治理标准

建立健全矿山地质环境监测定期上报制度、矿产资源开发利用年报报告制度和矿山地质环境监督检查制度，严格执行矿山地质环境影响评价报告制度和治理恢复基金制度。制定矿山地质环境治理的各项技术标准和规范，特别是对矿山企业必须明确标准要求，依法监督检查采矿权人履行矿山地质环境治理义务。

（二）建立完善矿山地质环境保护规划体系

市（州）、县（市、区）人民政府要结合本地区实际，依据上一级矿山地质环境保护规划和本地区矿产资源规划，编制本地区矿山地质环境保护与治理规划，建立、完善省、市、县矿山地质环境保护与治理规划体系。将矿山地质环境保护与治理规划的目标和主要指标纳入同级人民政府国民经济和社会发展规划。

（三）实施绿色矿业政策、建立矿业循环体系

走发展循环经济、建立循环型社会之路，在矿业生产领域，要按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，用“绿色技术”改造矿产开发利用产业，建立“资源使用最小化、废物产生减量化和生产过程无害化”的循环生态矿业体系。

## 三、依靠科技进步，提高矿山地质环境保护与治理水平

依靠科技进步，加强实用技术研究，充分利用现代科技方法，研究矿山地质环境问题防治技术，矿山“三废”处理和废弃物回收与综合利用技术；开发矿山地质灾害防治与矿山土地复垦和生态重建新技术，以提高矿山地质环境保护与治理水平，发展绿色矿业。

依靠科技进步，提高矿产资源开发利用率，按照循环经济实施减量化、资源化、再循环的基本要求，实现“适度开采、高利用、低消耗、低排放”，提高废物的综合利用率和清洁生产，实现资源可持续利用的环境和谐型经济模式。

## 四、资金保证

（一）严格执行矿山地质环境治理恢复基金制度

各级政府应当认真贯彻《四川省地质环境保护条例》，对新建和生产矿山企业要严格执行矿山地质环境治理恢复基金制度。按照“谁破坏、谁治理”的原则，明确治理责任，保证资金及时到位和工作责任落实。

（二）建立多渠道资金筹措机制

对计划经济时期建立的老矿山、闭坑矿山引发的地质环境问题和城市规划区、自然保护区、风景名胜区周围，铁路、公路等主要交通干线两侧可视范围内历史遗留的已毁山体，按照属地化治理的原则，由各级政府将治理列入当地国民经济发展规划。其中对于具有显著环境效益的治理项目，在分清事权基础上，由中央地方财政共同出资；同时制定各项激励政策和约束政策，拓展融资渠道，积极鼓励和引导民间资本参与矿山地质环境保护与建设，让矿山企业、当地群众和矿山环境保护建设者从中受益。

## 五、加强宣传教育，提高矿山地质环境保护意识

加大矿山地质环境保护的宣传、教育力度。可通过电视、广播、报刊等各种媒体，结合“地球日”、“土地日”、“环保日”宣传和全民普法。增强全民的资源忧患意识和矿山地质环境保护意识及法律观念。加强对采矿人和矿山作业人员矿山地质环境保护知识培训，转变轻保护、重效益的旧观念，树立矿山资源开发与保护要并重的思想。并通过表彰矿山地质环境保护与治理先进典型，公开处罚造成污染环境破坏生态的行为，使矿山生产与环境保护井然有序，建设绿色矿山。不断提高干部、群众和矿山企业的环境保护与防灾减灾的意识，以推动矿山地质环境保护与治理工作迈上新台阶。

## 六、监督检查

（一）加强对规划实施情况的监督管理

各级政府及主管部门要采取有力措施，加强对矿山地质环境保护与治理规划执行情况的监督管理，督促自查自纠，依法做好违法行为的处理。对于矿业权人未履行矿山地质环境保护和治理的矿山企业，要责令限期治理或停产整顿。对拒不治理和治理后未达到要求的，要依法予以处理；对环境造成严重破坏的矿山以及城市规划区、自然保护区、风景名胜区周围，铁路、主要交通干线两侧直观可视范围禁采区的现有露天石材开采矿山，由当地政府全部予以关闭与取缔。

（二）加强矿山地质环境治理项目的监督检查

对政府投资的治理项目，要提高专项资金使用效益，确保工程实施与质量。在项目实施过程中，市、县政府及主管部门应当根据国家和省的有关规定，严格实行项目公告制度、招投标制度、工程监理制度和目标责任制度。监督项目实施单位严格按照批准下达的项目规划设计和预算进行施工，同时要重视和加强矿山地质环境治理工程的后期维护与监管工作。