附件

# 2022年度四川省政府性投资地质勘查项目实施方案审查结果及任务表

| 项目编号 | 项目名称 | 承担 单位 | 主管单位 | 年度项目经费 (万元) | 工作 周期 | 面积(km2) | 预期成果 | 主要实物工作量 | 年度实施方案及预算 审查等级 | 项目 所在地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ202201 | 四川省雷波县干洛黑磷矿普查 | 四川省核工业地质调查院 | 四川省地质调查研究院 | 595.95 | 2022.07- 2023.07 | 19.53 | 提交推断资源量磷矿石1500万吨，提交可供进一步详查的磷矿矿产地1处，提交普查报告及相关附图、附表和附件。 | 1：10000地形测量19.53km2；1：10000地质测量19.53km2；1：2000地质剖面测量3km；槽探1000m3；钻探3750m；剖面线测量17.5km；工程点测量6点。 | 良好（84分） | 凉山州 雷波县 |  |
| DZ202202 | 四川省金阳县陈家湾磷矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 235 | 2022.07- 2023.07 | 52.23 | 提交推断资源量磷矿石1200万吨，提交可供进一步详查的磷矿矿产地1处，提交普查报告及相关附图、附件和附表。 | GPS控制点（E级网）3点；平面地质图（全开）8幅；1:10000专项地质测量（草测）52.23km2；1:5000专项地质测量（草测）13.00km2；1:2000地质剖面测量4.4km；槽探2500m3；钻探1700m/5孔；勘探基线测量12.7km；剖面线测量12.7km；工程点测量5点；岩矿测试560件。 | 良好（82分） | 凉山州 金阳县 |  |
| DZ202203 | 四川省会理县汪家湾铜矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 600.84 | 2022.07- 2023.07 | 3.415 | 预期提交推断资源量，提出可供转让的区块一处；提交普查报告及相关附图、附件和附表。 | GPS控制点(E级网)3点；1:10000地形测量3.42km2；1:10000地质测量3.42km2；1:2000地质剖面测量2.17km；可控源音频大地电磁测80点；物探剖面布设（点距40m）2.96km；槽探200m3；钻探2650m/8孔；勘探基线测量3.6km；剖面线测量2.17km；工程点测量8点。 | 及格（75分） | 凉山州 会理市 |  |
| DZ202204 | 四川省金阳县热水河铜矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局物探队 | 四川省地质调查研究院 | 267 | 2022.07- 2023.07 | 5.61 | 提交可供进一步开展详查的矿产地1处，估算铜推断资源量，提交普查报告及相关附图、附件和附表。 | 1∶2000勘探线基线测量2.8km；工程点测量15个；1∶10000地质测量（简测）5.61km2；1∶5000地质剖面测量2.1km；1∶2000勘探线剖面地质测量2.8km；AMT测深剖面1.5km；槽探1000m3；1：2000激电中梯剖面7.4km（点距10m）；激电测深测量60点；1：10000土壤剖面7.4km；钻探1330m。 | 及格（77分） | 凉山州 金阳县 |  |
| DZ202101 | 四川省若尔盖县XX地区X矿普查 | 四川省核工业地质调查院 | 四川省地质调查研究院 | 1248.79 | 2021.06- 2023.06 | 4.2 | 1.提供可供详查的矿产地1处； 2.提交普查报告及相关附图、附件和附表； 3.发表中文核心期刊论文2篇。 | - | 良好（80分） | 阿坝州 若尔盖县 | 按2021年下达任务书开展工作 |
| DZ202102 | 四川省丹巴县永西金多金属矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局四0二地质队 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 403.00 | 2021.06- 2023.06 | 30.33 | 1.提供可供详查的矿产地1处； 2.提交普查报告及相关附图、附件和附表； 3.发表中文核心期刊论文1篇。 | 调整后工作量： 第一勘查年度（已完成）：1:10000地形测量30.33km2；1:10000地质测量（草测）21.2km2；1:2000地质剖面测量（草测）4km；1:25000土壤测量（沟系）24.65km2（网度:250*50）；1:10000土壤测量4.21km2（网度:100*40）；1:10000遥感解译50km2；基本分析样197件；土壤样3002件。 第二勘查年度：1:2000地形测量（草测）3km2；1:2000地质测量（草测）1.4km2；1:500地质剖面测量0.96km；槽探（剥土）1370m3；钻探2250m/12孔；基本分析样500件；小体重60件；力学样10组；物相分析（Au）10件、水质分析样2件。 其中，两个年度岩矿测试不少于550件样品。 | 良好（80分） | 甘孜州 丹巴县 | 1.2022年3月24日，经该项目实施方案审查专家组同意，因项目受地形客观因素制约而难以完成的部分工作任务调整如下： （1）原2021年度取样钻540m调整为槽探（剥土）1370m3，2022年度实施； （2）第一年度地质测量、土壤（沟系）、土壤测量未完成部分，调整为1:500地质剖面测量0.96km、1:2000地形测量（草测）3km2、1:2000地质测量（草测）1.4km2。 2.其他按2021年下达任务书开展工作。 |
| DZ202103 | 四川省旺苍县大河坝石墨矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 四川省地质调查研究院 | 520.72 | 2021.06- 2023.06 | 20.14 | 1.提交新增推断资源量石墨矿物500万吨； 2.提供可供详查的矿产地1处； 3.提交普查报告及相关附图、附件和附表； 4.发表中文核心期刊论文3篇。 | - | 良好（84.4分） | 广元市 旺苍县 | 按2021年下达任务书开展工作 |
| DZ202104 | 四川省攀枝花市仁和区同德石墨矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局一0六地质队 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 283.00 | 2021.06- 2023.06 | 18.982 | 1.提交新增推断资源量晶质石墨矿物550万吨； 2.提供可供详查的矿产地1处； 3.提交普查报告及相关附图、附件和附表； 4.发表中文核心期刊论文1-2篇。 | - | 良好（82.5分） | 攀枝花市仁和区 |  |
| DZ202105 | 四川省乐山市马边彝族自治县黄家坪磷矿普查 | 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 820.00 | 2021.06- 2023.06 | 14.885 | 1.提交新增推断资源量磷矿石2.8亿吨； 2.提供可供详查的矿产地1处； 3.提交普查报告及相关附图、附件和附表； 4.发表中文核心期刊论文1-2篇。 | - | 优秀（90.5分） | 乐山市马边彝族自治县 |  |