2023年黄河流域生态环境警示片披露问题

2—2整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 若尔盖县国资委下属红星镇扎窝村恰日石料场2019年应关闭并进行修复，但在未办理采矿许可证情况下，若尔盖县人民政府2022年6月违规同意该石料厂重新启用。 |
| 整改责任单位 | 阿坝州委、州政府 |
| 整改目标 | 完成红星镇扎窝村扎恰日石料厂关闭、违法查处及矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。 |
| 整改措施 | 1.2023年4月底前，关闭红星镇扎窝村扎恰日石料厂。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府）  2.2023年9月底前，全面拆除红星镇扎窝村扎恰日石料厂生产设施设备及附属建构筑物。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府）  3.2024年9月底前，全面核查红星镇扎窝村扎恰日石料厂是否存在违规采石行为，依法处置发现的违法违规问题。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府）  4.2024年12月底前，编制《若尔盖县红星镇扎窝村石料厂矿山生态修复项目施工图设计报告》等生态修复方案，完成红星镇扎窝村扎恰日石料厂矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府）  5.举一反三，建立长效监管机制，加强对石料厂的监管，坚决杜绝私挖滥采现象。（阿坝州自然资源局，若尔盖县委、县政府） |
| 整改主要工作  及成效 | 1.若尔盖县已关闭红星镇扎窝村扎恰日石料厂。  2.若尔盖县已全面拆除红星镇扎窝村扎恰日石料厂生产设施设备及附属建构筑物。  3.若尔盖县已全面核查红星镇扎窝村扎恰日石料厂是否存在违规采石行为，并依法对发现的违法违规问题进行处罚。  4.若尔盖县已组织编制生态修复方案，并按照修复方案完成红星镇扎窝村扎恰日石料厂矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。  5.阿坝州自然资源局印发了《关于加强石料厂监管 杜绝私挖滥采现象的通知》等文件，加强对石料厂的监管。 |